目    录

第一章 招标公告………………………………………………1

第二章 投标须知………………………………………………4

一、投标须知前附表…………………………………………4

二、总则………………………………………………………5

三、招标文件…………………………………………………6

四、投标文件…………………………………………………7

五、开标及资格审查…………………………………………11

六、评标………………………………………………………13

七、定标………………………………………………………16

第三章   招标内容及要求……………………………………19

第四章   评标办法及评分标准………………………………47

第五章   合同主要条款………………………………………52

第六章   投标文件及格式……………………………………57

- 第一章  招标公告

建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）（不见面开标）

公开招标公告（资格后审）

项目概况

建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）的潜在投标人应在建湖县公共资源交易电子化服务平台（http://218.206.153.6:8099/）获取招标文件，并于2024年1月8日10:00（北京时间）前递交投标文件的PDF文档并到达指定的邮箱。

一、项目基本情况

1. 项目名称：建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）；

2. 预算金额：预算总价1600万元/两年（其中绿化养护部分两年预算价410万元，环卫部分两年预算价1190万元），投标报价高于本项目预算总价或分项预算价的都作无效标论处；

3. 招标需求：建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）包含道路保洁、绿化养护、河道保洁、公厕保洁运行维护、中转站运营、垃圾收集清运{建阳镇境内所有生活垃圾清运（工业企业和商住小区除外）}、镇区小广告清理、无物业小区保洁收运、市容秩序管理等，具体内容详见招标文件；

4. 合同履行期限：两年（合同一年一签，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标）；

5. 本项目不接受联合体投标。

二、投标申请人资格要求：

1. 满足以下规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见招标文件）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

1.5参加政府招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

2. 落实政府招投标政策需满足的资格要求：

政策招标促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业发展（详见招标文件第四章）。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

3.2 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标活动严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1. 时间：2023年12月19日至2024年1月7日，每天8:30至11:30，下午14:30至18:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：建湖县公共资源交易电子化服务平台（http://218.206.153.6:8099/）

3. 方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间及开标时间：2024年1月8日10:00（北京时间）

投标地点：上传加密的投标文件至招标人指定邮箱：911744254@qq.com

开标地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1. 根据《国务院办公厅转发国家发展改革委关于深化公共资源交易平台整合共享指导意见的通知》（国办函〔2019〕41号）、国家发改委发布《关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》等文件精神，全面逐步推行不见面投标开标等招投标活动。本项目开标方式为不见面开标。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过 PC端或移动端的“腾讯会议”及具有视频功能相应的配套硬件设备参加开标会议。如因视频设备问题造成无法核实身份的，作无效标处理，参加开标会议的方法详见招标文件。

2. 各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以建湖县公共资源交易电子化服务平台上的更正或补充通知为准。

3. 投标人如在投标过程中存在以下行为，将被列入不良行为记录名单。

3.1提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3.2投标人递交无竞争力投标文件的。

4. 本项目为不见面交易项目，投标人通过“腾讯会议”直播APP加入会议。

5. 投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：建湖县欣盛建设投资有限公司

地址：建湖县冠华西路588号

联系方式：13651599466

2. 代理机构信息

名称：江苏居诚工程项目管理有限公司

地址：建湖县双湖路建设大厦

联系方式：15862025187

3. 项目联系方式

项目联系人：代先生

电话：15862025187

建湖县欣盛建设投资有限公司

2023年12月18日

第二章  投标须知

- 一、投标须知前附表

| 项目名称 | 建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标内容 | 建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）包含道路保洁、绿化养护、河道保洁、公厕保洁运行维护、中转站运营、垃圾收集清运{建阳镇境内所有生活垃圾清运（工业企业和商住小区除外）}、镇区小广告清理、无物业小区保洁收运、市容秩序管理等，具体内容详见招标文件。 |  |  |
| 项目地点 | 招标人指定地点 |  |  |
| 招标单位联系人 | 陈先生 | 电 话 | 13651599466 |
| 代理机构联系人 | 代先生 | 电 话 | 15862025187 |
| 投标保证金 | 为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。 |  |  |
| 履约保证金 | 中标单位在签订合同时，须向招标人交纳中标单年服务费的5%的履约保证金，于合同履行期满后退还（如服务单位考核合格后自动续签合同，履约保证金退还日期按服务期限相应顺延）。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向招标人交纳中标价2.5%的履约保证金。 履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |  |  |
| 合同履行期限 | 两年（合同一年一签，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标） |  |  |
| 投标文件接收的 指定邮箱 | 911744254@qq.com |  |  |
| 投标有效期 | 投标截止日起 45 天（日历天） |  |  |
| 投标截止时间 | 时间：2024年1月8日10:00 |  |  |
| 开标时间及地点 | 时间：2024年1月8日10:00 地点：建湖县公共资源交易中心不见面开标厅 |  |  |
| 腾讯会议号 | 962-160-043 |  |  |
| 预算价 | 预算总价1600万元/两年（其中绿化养护部分两年预算价410万元，环卫部分两年预算价1190万元），投标报价高于本项目预算总价或分项预算价的都作无效标论处。 |  |  |
| 评标办法 | 综合评分法 |  |  |
| 其他要求 | 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,列入不良行为记录名单。 |  |  |
| 解释权 | 本招标文件的最终解释权归招标单位所有。 |  |  |
| 项目监管部门 | 建湖县建阳镇人民政府/中共建湖县建阳镇纪律检查委员会 |  |  |
| 质疑受理部门 | 联系部门：建湖县欣盛建设投资有限公司/江苏居诚工程项目管理有限公司 联系电话：13651599466/15862025187 通讯地址：建湖县欣盛建设投资有限公司/建湖县双湖路建设大厦 |  |  |
| 投诉受理部门 | 建湖县建阳镇人民政府/中共建湖县建阳镇纪律检查委员会 |  |  |

二、总  则

1．适用范围

1.1本次项目仅适用于招标文件中所叙述项目的服务招标。

2．定义

2.1“招标人”、“招标单位”系指本次招投标的招标人方。

2.2“代理机构”系指本次招标招投标活动组织方。

2.3“投标人”系指获取了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.4“投标文件有效期” 系指本次招投标投标截止之日起至合同签订之日止的期限。

2.5不可抗力：不可预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

3．申请人的资格要求：

3.1满足以下规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【须提供近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式见招标文件）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【须提供经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）】（成立不满一年不需提供）；

（5）参加政府招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

3.2落实政府招投标政策需满足的资格要求：

政策招标促进中小企业、残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业发展（详见招标文件第四章）。

3.3本项目的特定资格要求：

（1）投标申请人应是中华人民共和国境内注册的供应商；

（2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标活动严重失信行为记录名单。

三、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

4.1.1招标公告；

4.1.2投标人须知；

4.1.3招标内容及要求；

4.1.4评标办法及评分标准；

4.1.5合同主要条款；

4.1.6投标文件格式。

4.2投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人领取招标文件并参加投标即视同认可招标文件内所有内容。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

4.3 勘察现场

4.3.1 投标人踏勘现场所发生的费用自理；招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；投标人进入招标人项目现场进行踏勘的，不得使招标人承担有关的责任和蒙受损失；投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.3.2 无论投标人踏勘与否，都将被视为熟悉履行该项目有关的一切情况，并承担一切与投标有关的风险、责任和义务。

4.3.3 现场踏勘由各投标人自行实施，招标人不统一组织现场踏勘。

4.3.4 投标单位应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标单位中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标单位提出任何索赔的要求，对此招标单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5．招标文件的澄清、修改及补充：

5.1投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以规定的时间和方式（2024年 1月4日17:00前）向招标人或代理机构提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

5.2 投标截止日期15天前，招标人可能会以答疑文件或补充通知的方式澄清或修改招标文件，答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。

5.3 标书以外的内容，一律拒绝答复。

5.4 投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.5 本招标文件的最终解释权归招标单位所有。

四、投标文件

6．投标文件的编制

6.1要求

6.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

6.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6.2投标语言及计量单位

6.2.1投标文件以及投标人与招标单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

6.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

6.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

6.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

7．为贯彻落实苏财购[2020]52号文件精神，该项目投标人可免交投标保证金。

8．投标报价：

8.1投标方应在招标文件所附的投标报价表上写明投标服务的单价和投标总价，如单价与总价有出入，以单价为准。投标方对投标服务只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。除合同另有约定，投标人投标报价表上所标明的价格均为履约的固定价格，不得以任何理由予以变更。

8.2 本项目预算总价1600万元/两年（其中绿化养护部分两年预算价410万元，环卫部分两年预算价1190万元），投标报价高于本项目预算总价或分项预算价的都作无效标论处。

8.3 投标报价

8.3.1投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含项目实施过程中涉及的人工工资、材料费、机械费、运输费、所有涉及的保险费用、管理费、各种规费及税金、招标代理费、招标综合服务费、不可预见费等所有费用。除中标价外，招标单位不再支付其他任何费用。

（1）由于各类活动、突击迎检、节假日期间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价中。

（2）各投标人自行根据招标人提供的服务内容、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求进行报价。

（3）按照国家相关规定需缴纳保险的人员必须足额缴纳保险费用，缴纳基数与缴纳费率应按照我省、市相关部门颁布的最新文件规定执行。应满足执行苏人社发[2021]113 号文件要求及江苏省人力资源社会保障厅江苏省财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理办法》苏人社规〔2020〕1 号、2019年11月26日由盐城市医疗保障局、盐城市财政局、国家税务总局盐城市税务局发布的盐医保发【2019】94号文关于恢复市区职工基本医疗保险缴费费率的通知，社保(企业部分)不得低于上述文件标准及规定险种测算(规定险种为“五险”，指养老保险金16%、医疗保险金8%、工伤保险金0.7%、生育保险金0.9%、失业保险金0.5%)，即不得低于1118.75元/人每月。

（4）人员工资及相关费用测算依据：按苏人社发〔2021〕72号文要求，所有工作人员工资不低于本县最新公布的最低工资标准，目前为1840元/人/每月。各投标人须按国家相关规定执行计取 (不可漏项、报价不得为零)。所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

（5）税金统一按照6%计算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

测算费用时必须严格按照国家最新的相关法律、法规、同类项目管理成本及建湖县劳动用人规定测算人员工资成本、法定节假日加班工资和社会保险及其他费用等，并为国家相关规定需缴纳保险的人员缴纳国家规定的社会保险，否则作无效标处理。用工制度必须按国家《劳动法》、《江苏省劳动管理条例》有关规定执行。

8.3.2 开标一览表、投标价格表的报价一律用人民币（单位：元）填报。

8.4 招标代理服务费及综合服务费

（1）招标代理服务费：如中标人响应成交，领取中标通知书并签订合同后向招标代理机构交纳，费用按中标金额的0.8%收取；（通过数字人民币方式交款）。

（2）招标综合服务费：由中标单位按照有关规定缴纳（具体收费标准与建湖县公共资源交易中心对接）。综合服务费交款方式：数字人民币；单位名称：建湖县公共资源交易中心，钱包号：0052283389376889。

上述费用含在投标报价中，不单独列项，由投标单位在报价时综合考虑。

8.5投标人在投标文件中应按照本招标文件所附的投标报价单样式进行报价，并计算总价。报价表必须由法定代表人或委托代理人签署。

9．投标文件的组成。

投标文件分为一号标书、二号标书。

9.1 一号标书的组成至少应包括：

（1）一号标书封面

（2）评分对照表；（对应页码须准确）

（3）开标一览表；

（4）无重大违法记录声明函；

（5）法定代表人/单位负责人身份证明书；

（6）法定代表人/单位负责人授权委托书；

（7）供应商登记表；

（8）中小企业声明函（服务）（如有）；

（9）公共资源交易投标信用承诺书；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函；

（11）建湖县招投标事前信用承诺书；

（12）残疾人福利性单位声明函、监狱企业的证明文件（如有）；

（13）清单报价表；

（14）服务要求响应表；

（15）技术要求响应表；

（16）服务技术方案；

（17）缴纳社会保险承诺函；

（18）有效的营业执照（副本）；

（19）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（20）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（21）招标文件要求的其他证明资料和评标细则要求提供的证明材料。

注：（1）以上材料必须按顺序进行排列；

（2）以上材料均需加盖投标人单位公章，有签字要求的必须签字；

（3）以上材料按要求签字盖章扫描成PDF文档，文档需注明一号标书。

投标人提供的材料如有虚假，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

9.2 二号标书（资审材料）应包含以下内容：

（1）二号标书封面；

（2）有效的营业执照（副本）原件扫描件；

（3）投标人近半年内的财务报表或者上年度企业财务审计报告原件扫描件（财务报表须提供不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（4）投标人经税务部门认可的近半年内依法缴纳税收的证明原件扫描件（不少于三个月的）（成立不满一年不需提供）；

（5）无重大违法记录声明函原件扫描件；

（6）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明函原件扫描件；

注：（1）以上材料必须按顺序进行排列；

（2）以上材料列明原件的，须使用原件扫描进PDF文档；

（3）以上材料按要求扫描成PDF文档，文档需注明二号标书。

投标须提供的资料如有虚假的，视为提供虚假材料谋取中标资格，将被列入不良行为记录名单。

10．投标文件格式

10.1投标方必须按照招标文件中提供的投标文件格式填写，投标方可以按自身需要进行扩充和说明，所表达的内容要实质性反映投标价格和服务情况。

10.2投标文件应用A4纸张，打印和书写字迹应清楚工整，内容齐全，不得行间插字、涂改或增删，如有修改，修改处必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖个人印鉴。

11．投标文件的密封与递交

11.1 投标文件按要求的内容和顺序编制，按要求签字盖章后生成PDF文档（PDF文档须清晰可辨，如因不清晰让评标委员会无法评审，将被作为无效投标处理），二个PDF文档置于一个文件夹内，使用压缩打包工具加密后发送至招标人指定的邮箱，压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个文件夹（内含二个PDF文档）。压缩包文件名为本招投标名称，邮箱发送主题上标明“建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）投标文件”字样。

11.2 本招投标有章印和签字要求的必须为原件扫描件。

11.3 本招投标一号标书、二号标书中列明原件的，须使用原件扫描进PDF文档。

11.4 中标单位在领取中标通知书时打印纸质投标文件正本1份、副本2份送至招标代理机构。提供的投标文件须与中标供应商提交的投标文件PDF文档一致。

12．投标文件的修改与撤回

12.1 投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但需以书面形式通知代理机构，投标人对投标文件的补充、修改的内容为投标文件的组成部分，应按规定重新编制发送，并在邮箱发送主题上标明“补充、修改”字样。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

12.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。

五、开标及资格审查

13．开标、唱标、资格审查

13.1 各投标人需在开标前提前下载“腾讯会议”直播APP，加入会议，会议号： 962160043 ，直接观看直播和在线交流。各供应商自行准备相关硬件设备，确保网络畅通，音响保持正常使用状态。不得因未能观看到视频直播对开标会议提出质疑。

13.2 各投标人不必抵达建湖县公共资源交易中心，但必须在投标截止时间前发送加密的投标文件至招标人指定的邮箱（911744254@qq.com）。

13.3 投标人必须在投标文件提交截止时间后15分钟内（10:00-10:15），使用发送投标文件的邮箱将响应文件的解密密码发送至招标人指定的邮箱，邮箱发送主题上标明“建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）投标文件解密密码”字样。

13.4 工作人员进入指定邮箱下载各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标产品品牌、投标价格等主要内容。如同一投标人在投标截止时间之前发送了两份或多份投标文件，则以最后发送的投标文件为准。

13.5 投标文件有下列情形之一的，将被拒绝接收：

（1）投标人递交的响应文件和解密密码由不同邮箱发送的；

（2）投标人递交的响应文件逾期到达或未发送至指定邮箱的；

（3）投标人未按照招标文件要求生成与压缩响应文件的；

（4）投标人的解密密码在响应文件提交截止时间前发送的或撤回的或在规定发送密码的截止时间后发送的。

13.6各投标人发送或撤回投标文件、解密密码的邮箱号、邮箱主题、正文等均不得标明投标人名称（或包含手机号码、姓名等能够体现供应商信息的邮箱号、邮箱主题、正文等），如出现该情形，投标文件将被拒收。

13.7各投标人法定代表人或授权代表须持身份证原件出席视频直播会议，并保证在开标过程中随时出示，由招标人或委托公证处核验。

13.8开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

13.9 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.10 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

13.11 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

13.12同时出现13.8-13.11中两种以上不一致的,按照13.8-13.11的顺序修正。修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

13.13 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

13.14资格审查：开标结束后，依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，招标人或代理机构将依据投标人提交的投标文件（二号标书PDF文档）按招标公告第二项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全, 其投标将被作为无效投标，不得参与下一环节的评审。

招标人及代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标活动严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

六、评  标

14．组建评标委员会

招标单位根据项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和有关评审专家组成。开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐1名合格的中标候选人。

15．投标文件的审查

15.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.2评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署等。

15.3评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

15.3.1如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

15.3.2当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评委会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

15.3.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝；

15.3.4评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

15.4符合性检查：

依据招标文件的规定，评标委员会将对通过资格审查的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件将被视为未实质性响应招标文件要求。

(1)投标文件中投标函未加盖投标人的公章, 未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及法定代理人印章的；

(2)不见面开标时未出示法定代表人身份证原件或授权代表身份证原件的，或与身份不符的；

(3)资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的；

(4)投标有效期、供货时间、质保期等不满足招标文件要求的；

(5)未按招标文件规定报价的；

(6)投标文件格式不规范、项目不齐全或内容虚假的；

(7)投标文件的实质性内容未使用中文表述，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）；

(8)投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的；

(9)未按招标文件要求提交投标保证金的或未按招标文件要求提供真实可信声明函的；

(10)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(11)投标报价超过招标文件规定的预算价（最高限价）的；

(12)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

(13)被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招投标严重失信行为记录名单；

(14)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款以及法律法规规定的其他情形（如低于当地最低工资标准）；

(16)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选方案的除外；

(17)投标文件未加密的，或者在规定时段内未发送解密密码的；

(18)因PDF文档不清晰让评标委员会无法评审的；

(19)未按招标文件要求制作投标文件PDF的。

评标委员会决定投标响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

15.5在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，可以认定属于串标、围标的行为。具体表现形式如下：

15.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。

15.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制的。

15.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的。

15.5.4不同投标人的投标文件相互混装的。

15.5.5不同投标人授权同一人作为投标人代表的。

15.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的。

15.5.7有证据证明投标人与招标单位、代理机构或其他投标人串通的其他情形的。

15.5.8评标委员会认定的其他串标、围标情形。

15.6有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有服务单位：

（1）符合专业条件的服务单位或者对招标文件作实质性响应的服务单位不足三家的；

（2）出现影响招投标公正的违法、违规行为的；

（3）服务单位的报价均超过了预算价或最高限价的，招标人不能支付的；

（4）因重大变故，招标任务取消的；

（5）投标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

16．投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其投标人代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17．比较与评价

17.1评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.2对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标评议。

18．评标过程及保密原则

18.1凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则,将按有关规定追究相关人员的责任。

18.2在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

七、定  标

19．定标原则

19.1最低投标价不作为中标的保证。

19.2本次招标评标方法为综合评分法。

投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。按评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

19.3推荐的中标候选人数：1名。排名第一的中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，本项目直接重新招标，不得确定其他投标人为中标人。

20．确定中标供应商

招标人将根据评标委员会的书面评标报告，依据法律法规确定中标人。招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人，否则中标结果无效。

21．中标通知书和签订合同

21.1评审结束后，中标公告在建湖县公共资源交易电子化服务平台等相关媒体发布；公示结束向中标供应商发出中标通知书。中标通知书成为合同文件的组成部分，具有法律效力。

21.2中标供应商在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

21.3 招标单位与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按招标文件确定的事情签订招标合同。

21.4 中标单位如果未按中标通知书规定日期与招标单位签订合同，或要求更改招标文件内容而拖延合同签订，按照相关法律法规执行。

22．质疑和投诉：

22.1 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

22.2质疑供应商必须以书面形式向招标人、代理机构提出质疑。

22.3 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料（证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件），否则，代理公司或招标人不予受理。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

22.4 招标人或代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

22.5 投标人认为招标文件内容违法或不当的，应当在招标文件规定的截止时间前提出异议；认为开标活动违法的，应当在开标现场提出异议；对招标单位（代理机构）答复不满意或招标单位（代理机构）在规定时间内未予答复的，投标人可向建湖县建阳镇人民政府、中共建湖县建阳镇纪律检查委员会投诉。

22.6 质疑或投诉程序：

投标人认为本次招标文件、招标过程和中标、成交结果违反法律、法规和规章规定的，应当首先依法向招标单位或代理机构提出质疑，对招标单位或代理机构质疑答复不满意的可到建湖县建阳镇人民政府、中共建湖县建阳镇纪律检查委员会提出投诉。

投标人或者其他利害关系人不按规定投诉或通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，影响招投标活动正常进行的，我单位及其主管部门不予受理，并给予警告。

22.7 恶意投诉情形：

下列情况之一，投标人的投诉将被界定为恶意投诉，监管机构将对投诉人按有关规定列入不良记录名单并上网公示，投标人今后参与政府项目将受到影响：

（1）未按规定向投诉处理部门投诉或向不同部门多方投诉的；

（2）不符合投诉受理条件，被告知后仍进行投诉的；

（3）投诉处理部门受理投诉后，投诉人仍就同一内容向其他部门进行投诉的；

（4）捏造事实、伪造材料进行投诉或在网络等媒体上进行失实报道的；

（5）投诉经查失实，被告知后，仍然恶意缠诉的；

（6）一年内三次以上失实投诉的；

（7）直接向领导、纪委、检察部门写匿名信等。

23．其他

23.1投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、全省、全市、全县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

①国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部、农业农村部及其招标监管机构；

②江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅、农业农村厅及其招标监管机构；

③盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局及其招标监管机构；

④建湖县发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、农业农村局、行政审批局；

上述行政主管部门和招标监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

23.2投标人存在失信被执行人信息的，按《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件精神执行。

第三章  招标内容及要求

一、项目基本情况

1. 项目名称：建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）；

2. 预算金额：预算总价1600万元/两年（其中绿化养护部分两年预算价410万元，环卫部分两年预算价1190万元），投标报价高于本项目预算总价或分项预算价的都作无效标论处；

3. 招标需求：建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）包含道路保洁、绿化养护、河道保洁、公厕保洁运行维护、中转站运营、垃圾收集清运{建阳镇境内所有生活垃圾清运（工业企业和商住小区除外）}、镇区小广告清理、无物业小区保洁收运、市容秩序管理等，具体内容详见招标文件。

4. 合同履行期限：两年（合同一年一签，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标）。

5. 本项目不接受联合体投标。

二、保洁范围

建阳镇道路总保洁面积约为739016.11㎡，绿化养护面积约为1109725.81㎡。河道保洁面积2421298.82㎡。负责道路保洁、河道保洁、绿化养护、公厕23座（包含公厕的保洁、维护、管理、运营工作）、垃圾（生活垃圾、生产垃圾）收集运输、镇区小广告清理、无物业小区保洁收运、镇区的市容秩序管理、两座中转站（包含站内的保洁、维护、管理、运营工作）等服务内容。

| 建阳镇城市管家服务道路、绿化面积测绘表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 点 位 | 道路保洁面积（㎡） | 绿化养护面积（㎡） | 道路等级 |
| 1 | 冠华路 | 联合桥-瓦瓷343国道 | 170662.43 | 31424.66 | 四级道路 |
| 2 | 东昇路 | 北通达路-向阳大道 | 49954.14 | 12826.68 |  |
| 3 | 刘家墩路 | 343国道-茆家河 | 13909.2 | 0 |  |
| 4 | 水源路（园区） | 343国道-御史河 | 4209.43 | 3695.43 |  |
| 5 | 陈堡路 | 343国道-御史河 | 4446.29 | 5416.17 |  |
| 6 | 园区中心路 | 水源路-陈堡路 | 5242.84 | 4564.03 |  |
| 7 | 明珠路 | 联合桥-东昇路 | 37761.31 | 17261.94 |  |
| 8 | 新世纪路 | 343国道-向阳路 | 69977.49 | 48181.58 |  |
| 9 | 润阳路 | 盐淮线-233国道 | 30701.26 | 17093.03 |  |
| 10 | 宝恒线 | 冠华路-水源路 | 0 | 97433.67 |  |
| 11 | 发展大道 | 343国道-冠华路 | 23019.49 | 15650.01 |  |
| 12 | 应龙南侧东西路 | 应龙厂南侧 | 8223.83 | 0 |  |
| 13 | 君实路 | 冯秀沟-荡中居委会 | 79154.72 | 62707.38 |  |
| 14 | 向阳路 | 南建港沟-宝恒线 | 0 | 20847.06 |  |
| 15 | 颜阳路 | 陆秀夫门口-水源路 | 39030.96 | 7733.02 |  |
| 16 | 振阳路 | 冠华路-向阳路 | 27616.19 | 5967.66 |  |
| 17 | 公园路 | 中心幼儿园西-东昇路东 | 15325.96 | 10490.45 |  |
| 18 | 通达路 | 233省道-东昇路 | 51647.78 | 52959.87 |  |
| 19 | 长建路 | 通达路-冠华路 | 4682.54 | 0 |  |
| 20 | 兴建路 | 国土所-建阳医院 | 37161.78 | 3808.67 |  |
| 21 | 育才路 | 冠华路-兴建路 | 2456.58 | 0 |  |
| 22 | 光明路 | 冠华路-兴建路 | 1656.76 | 0 |  |
| 23 | 建东路 | 通达路-冠华路 | 10174.21 | 1214.46 |  |
| 24 | 文化路 | 振阳路-颜阳路 | 4513.57 | 611.99 |  |
| 25 | 水源路 | 经五路-收成村 | 0 | 232477.67 |  |
| 26 | 建阳镇敬老院 | 公园路与振阳路交叉口西侧 | 0 | 2244.29 |  |
| 27 | 建阳镇文化活动中心 | 振阳路与君实路交叉口北侧 | 15370.45 | 28618.21 |  |
| 28 | 向阳湖公园 | 公园路与振阳路交叉口东侧 | 17046.9 | 40464.17 |  |
| 29 | 陆秀夫公园绿化 | 颜阳路与君实路交叉口北侧 | 4367.11 | 29501.79 |  |
| 30 | 建阳镇政府 | 冠华路与建东路交叉口北侧 | 0 | 4368.79 |  |
| 31 | 陆秀夫纪念馆 | 陆秀夫纪念馆 | 1819.17 | 917.09 |  |
| 32 | 建阳老街道路 | 建阳老街 | 8883.72 | / |  |
| 33 | 建南新村 | 振阳路与君实路交叉口南侧 | / | 7111.13 |  |
| 34 | 临湖家园 | 公园路与振阳路交叉口 | / | 7845.81 |  |
| 35 | 顾杨农民公寓 | S233与冠华路交叉口 | / | 6820.31 |  |
| 36 | 润阳家园 | 职工村村委会南侧 | / | 8385.53 |  |
| 37 | 西尖安置小区 | 建设桥南侧 | / | 2906.94 |  |
| 38 | 职工安置小区 | 职工村村委会 | / | 4826.98 |  |
| 39 | 西尖村新型社区 | 新世纪路南侧 | / | 78999.97 |  |
| 40 | 新桥村新型社区 | 新桥村四组 | / | 37592.63 |  |
| 41 | 交睦村新型社区 | 交睦村村委会 | / | 15142.03 |  |
| 42 | 新阳村新型社区 | 新阳村村委会 | / | 28566.82 |  |
| 43 | 万有家苑 | 万有家苑东侧 | / | 2971.16 |  |
| 44 | 亿德隆门前 | 亿德隆石油机械公司 | / | 1731.32 |  |
| 45 | 民营园区马厂国道边 | G343与水源路交叉口 | / | 4750.56 |  |
| 46 | 明珠路北国道西绿化角 | 343国道与明珠路交叉口西 | / | 774.47 |  |
| 47 | 象王国道大桥两侧绿化 | 冠华路与G343交叉口 | / | 1174.01 |  |
| 48 | 建东地税林 | 东昇路与通达路交叉口 | / | 7791.16 |  |
| 49 | 建南4、5组君实路 | 振阳路与君实路交叉口东向 | / | 3018.93 |  |
| 50 | 振阳路东绿化角 | 振阳路与君实路交叉口东向 | / | 384.11 |  |
| 51 | 原建南五组场头绿地 | 公园路与振阳路交叉口东北向 | / | 17301.68 |  |
| 52 | 临湖家园南侧绿地 | 临湖家园南侧 | / | 6829.35 |  |
| 53 | 陆秀夫纪念馆前绿地 | 陆秀夫纪念馆南侧 | / | 14532.45 |  |
| 54 | 西尖高速路西绿地 | 高速路与向阳路交界处西 | / | 12960.38 |  |
| 55 | 润阳路西绿化 | 润阳路与宝恒线交叉口 | / | 5647.82 |  |
| 56 | 石油装备产业园 | 润阳路与新世纪路交叉口 | / | 16614.37 |  |
| 57 | 颜阳路山核桃 | 向阳路南颜阳路两侧至水源路 | / | 39899.12 |  |
| 58 | 2020年站前路移植树林 | 铁路北侧城投成片林里面 | / | 16667 |  |
| 合计 |  |  | 739016.11 | 1109725.81 |  |

| 建阳镇城市管家服务河道面积测绘表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 点 位 | 河道保洁面积（㎡） | 建阳镇内面积（㎡） | 建阳镇外面积（㎡） | 两镇面积对半（㎡） |
| 1 | 神台河 | 联合桥-嘎粮河 | 388882.73 |  |  |  |
| 2 | 南建港沟 | 人民桥-嘎粮河 | 296776.54 |  |  |  |
| 3 | 嘎粮河 | 瓦瓷村-收成村 | 676146.795 |  |  |  |
| 4 | 潮河 | 东尤村-李庄村 | 535048.095 |  |  |  |
| 5 | 十字河 | 西站村-嘎粮河 | 112838.87 | 7956.58 | 12570.02 | 56419.435 |
| 6 | 盂兰河 | 冯秀沟-颜阳路 | 37498.27 |  |  | 18749.135 |
| 7 | 黄泥沟 | 食品桥-十字河 | 44076.8 |  |  |  |
| 8 | 冯秀沟 | 神台河-水源路 | 35735.77 | 8228.16 |  | 17867.885 |
| 9 | 后堡河 | 嘎粮河-双湖路 | 111479.36 | 28654.65 | 15532.42 | 55739.68 |
| 10 | 走马沟 | 南建港沟-后堡河 | 84966.6 |  |  |  |
| 11 | 洗泥沟 | 神台河-十字河 | 59334.06 |  |  |  |
| 12 | 穆沟河 | 神台河-十字河 | 52537.22 |  |  |  |
| 13 | 千夫沟 | 神台河-南建港沟 | 48986.13 |  |  |  |
| 14 | 交睦沟 | 南建港沟-后堡河 | 59656.97 |  |  |  |
| 15 | 茆家沟御史沟 | 十字河-神台河 | 52221.49 |  |  | 26110.745 |
| 合计 |  |  | 2596185.7 | 44839.39 | 28102.44 | 174886.88 |
| 上报数据 |  |  | 2421298.82 |  |  |  |

三、服务相关技术要求

1.基本要求：

区域内道路（含灯杆、高压线杆、交通指示灯杆等2米以下线杆及地名牌、桥梁、道路下穿上部两侧护栏）的清扫、保洁；城区道路两侧、树穴杂草清除；垃圾中转站的正常运行；区域内道路的绿化带（包含绿化带至围墙部分）保洁；城区道路沿线果皮箱、垃圾桶清掏与擦拭；城区、街道、无物业小区保洁、垃圾收集点转运；垃圾中转站的管理、维护、维修；垃圾中转站、垃圾收集车辆及环卫设备的管理维修、保养及更新。社区、村庄道路保洁，河道的河岸、护坡保洁，对村居、集镇垃圾集中存放点的垃圾进行统一收集清运管理。沿路两侧企事业单位、个体工商户及住户生活垃圾，实行一日两次上门收集。主、次干道环卫应急保障、重大活动环卫保障等紧急事件的处理。

2.保洁要求：

2.1、一级道路保洁质量要求

每天巡回保洁应不少于17小时，保洁至22：00。

路面冲洗每周不少于1次。

气温30℃以上时，平均每天洒水不少于3次。

路面应见本色。路面废弃物符合相应控制指标。路牙无淤泥积水、窨井口无杂物、全路段清扫无死角、道路两旁无垃圾点,垃圾无漏收；雨水窨井盖无阻塞；街巷交界处清扫保洁应各延伸5米。路面出现垃圾、瓜果皮壳和路牙淤泥积水、窨井口有杂物等情况，保洁人员应在15分钟内处理完毕。

2.2、二级道路保洁质量要求

每天巡回保洁时间不少于 17小时，巡回保洁至22：00。

路面冲洗每月不少于3次。

气温30℃以上时，平均每天洒水不少于2次。

路面基本见本色。废弃物符合相应控制指标。路牙无淤泥积水、窨井口无杂物、全路段清扫无死角、道路两旁无垃圾点,垃圾无漏收；雨水窨井盖无阻塞；街巷交界处扫通。路面出现垃圾、瓜果皮壳和路牙淤泥积水、窨井口有杂物等情况，保洁人员应在15分钟内处理完毕。

2.3、三级道路保洁质量要求

每天巡回保洁时间不少于10 小时，巡回保洁至18：30。清扫工作达到每天两次,按实际情况决定路面是否需要冲洗以及冲洗次数。

气温30℃以上时，每天洒水不少于1次。

路面无卫生死角，无积存垃圾，无杂物，无污泥积水。出现垃圾、杂物、淤泥积水等，保洁人员应及时清理。

保洁路段外5米范围内：白色垃圾由中标方负责捡拾保洁；遇到大范围的垃圾堆放现象，需及时告知发包方，由发包方处理，未及时告知的，发包方一经发现，由中标方负责处理，且承担相关处置费用。

2.4、四级道路保洁质量要求

每天巡回保洁时间不少于10 小时，巡回保洁至18：30。清扫工作达到每天两次,按实际情况决定路面是否需要冲洗以及冲洗次数。

气温30℃以上时，每天洒水不少于1次。

路面无卫生死角，无积存垃圾，无杂物，无污泥积水。出现垃圾、杂物、淤泥积水等，保洁人员应及时清理。

保洁路段外5米范围内：白色垃圾由中标方负责捡拾保洁；遇到大范围的垃圾堆放现象，需及时告知发包方，由发包方处理，未及时告知的，发包方一经发现，由中标方负责处理，且承担相关处置费用。

2.5、垃圾桶、果皮箱保洁要求

每日清运2次（必须将垃圾桶内的垃圾全部倒空，做到垃圾桶内的垃圾不过夜，以确保消防安全）；每两日抹布擦拭1次；每2周清洗一次；垃圾桶、果皮箱周围地面无散落垃圾、无污水、无明显污迹；垃圾桶、果皮箱目视无污迹、无油污；无异味，定期喷洒药水进行消杀。

保洁路段5米范围内的垃圾桶、垃圾点等处的垃圾收集和转运工作由中标方负责和处置。垃圾桶的配置位置需根据实际需要和发包方要求设置，破损的垃圾桶及时维修或更换，果壳箱的维修费用由中标方在报价中综合考虑，不再另外增加。

2.6、公厕保洁

2.6.1、水冲式公厕做到“六无四净”，“六无”：无痰涕纸屑，无屎尿溢塞，无积尘、蛛网，无污泥、积水，无蝇、蛆，无明显臭味；“四净”：地面、蹲位、挡墙净，粪槽、尿池、池斗净，门窗设备净，周围环境净。

2.6.2、旱厕做到“六无三净”，“六无”：无烟头、无纸屑、无痰迹、池外无便溺、无灰网、墙体无乱贴乱画；“三净”：蹲位干净不允许有粪便、小便池干净不允许有烟头杂物粪便、地面干净不允许有垃圾；

2.6.3、公厕保洁服务员应经培训合格，着装规范、佩戴胸卡、持证上岗，应做到文明作业，礼貌待人，主动照顾老弱病残孕等人员。

2.6.4、公厕保洁服务员熟悉公厕的日常维护及保养，及时报修。

2.6.5、工作期间，不得从事与保洁服务无关的工作。

2.6.6、蝇蚊孳生季节，应定时喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孳生。

2.7、绿化养护的服务标准

2.7.1、浇水：浇水要及时,本着“保证植物正常生长、尽量节水”的原则浇足浇透(浇水深度一般掌握在乔木50厘米以上，灌木30-40厘米，草皮15厘米以上)、不跑水、不漏水。浇水后要及时扶直、填缝或封坑，一般情况下水渗下后24小时内完成。

2.7.2、排水：大雨或其他原因造成的积水8小时后仍不能渗下要及时排除。

2.7.3、中耕除草：雨后或浇水过后2-3天及时锄草，下锄深度3--5厘米。为保持绿地清洁，花灌木、观赏树的生长，减少病虫的传播及潜伏场所，保持土壤肥力，要及时除草。本着“除早、除小、除了”的原则，结合中耕保证植物的正常生长。

2.7.4、整形修剪：花灌木类按技术要求修剪及时、合理、株形美观、无枯死枝、病虫枝、萌蘖枝、重叠枝、徒长枝、交叉枝、骈生枝等，剪下的枝叶及时清除(一般剪后4小时之内清理干净)；绿篱类要适时修剪，修剪高度一致，篱面及四壁平整，棱角分明，剪后及时清除剪下的枝叶(每个街区或每块绿地剪完4小时内清除)。

2.7.5、病虫害防治：坚持“综合防治、防重于治”的原则，保护植物材料不受或少受病虫的危害。搞好病虫测报和除治工作。注意观察枝叶有无异常，发现病虫害及时治理。

2.7.6、施肥：施肥时期与植物生长时期紧密配合，根据具体情况（如土壤性质情况，不同季节）来确定肥料种类，施肥均匀合理，施肥量适当，入冬前施基肥一次，全年不少于3次。

2.7.7、防寒：在冬季降温以前，根据各种植物材料的耐寒能力的强弱，采取适当的方法预防冻害的发生。如灌冻水与春灌；包裹、涂白树干；搭风障；清积雪等保护措施。

2.7.8、保洁：管理人员及时清除绿地内垃圾、弃物等，保证绿地美观整洁。另外，发现园林设施或植物材料丢失、损坏、倒伏等现象能处理的及时(24小时内)处理。

2.7.9、绿化养护的操作标准要求

A、草坪管养

草坪管养的标准是草种生长良好、草坪整齐雅观、四季常绿、杂草率控制在5%以内。

（1）长势  生长势优良，生长量达到该草种该规格的平均年生长量，叶色青绿。

（2）修剪  考虑季节特点和草种的生长发育特性，保持草坪高度一致，边缘整齐，做到适时修剪。生长季节每25天左右修剪一次。

（3）灌溉、施肥  根据草坪植物的生长需要进行淋水和施肥。在每年秋、冬季雨水缺少的季节，加强淋水，每天的淋水量不低于该草种该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-5%，砂壤土为6-10%，壤土为12-20%，粘土为20-21%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为4-5.5%，砂壤土为8.5-11.5%，壤土为17-22%，粘土为21-22%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为2.8-4.5%，砂壤土为5.7-8.5%，壤土为10-15%，粘土为18-20%。结合淋水适当追肥，以保证草坪植物在秋、冬季保持青绿。肥料的施用要适量、均匀，防止过量或不均匀引起肥伤。

（4）除杂草  经常除杂草，使纯草坪和混合草坪的目的草种纯度达95%以上。

（5）补植  对人为破坏或其它原因引起死亡的草坪应及时统计汇总并组织补植，使草坪保持完整，补植要补回与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养 。

(6)病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，早发现早处理。采取“预防为主，综合防治”的方针防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治、物理防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，药物、用量及对环境的影响，要符合环境的要求和标准。

B、灌木管养

灌木管养的标准是生长良好，枝繁叶茂，造型美观，具有一定的艺术感和立体感，季节性花卉开花正常。

（1）生长势  生长势优良，生长量达到该种类该规格的平均生长量；萌蘖及枝叶生长正常，叶色鲜艳，无枯枝残叶，植株基本整齐。花坛轮廓清晰，无残缺。

（2）修剪  考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花；花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，以免把花芽剪除；花谢后要及时剪掉残花老枝。绿篱和花坛整形要符合造景要求。

（3）灌溉、施肥  根据植物的生长及开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要求不低于该种类该规格的蒸腾量，一般在每年春、秋季重点施肥2-3次。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施可先挖穴或开沟，施肥后要填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

（4）除杂草  经常对绿地、绿化隔离带、行道树池进行松土和杂草清除，清除杂草松土时要注意保护根系，不能伤害根系及造成根系祼露，更不能造成黄土祼露。

（5）补植、改植  发现有死苗须及时清理，并统计汇总后组织补植，补植回原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施。对已呈老化或明显与周围环境不协调的灌木应尽快改种。

（6）病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫害能力，经常检查，早发现早处理。采取化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药时间安排在周一至周五进行；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

C、乔木管养  乔木管养的标准是生长良好，枝叶健壮，树形美观。干直冠美，行道树下缘线整齐且高度一致，景观效果良好。

（1）生长势  生长势强，生长量达到该树种该规格平均年生长量；枝叶健壮，无枯枝残叶。

（2）修剪  考虑树种的生长特点和萌芽期、花期等因素，除棕榈科植物外，其它乔木一般在叶芽和花芽分化前进行修剪，避免把叶芽和花芽剪掉，使开花乔木花繁叶茂；乔木整形效果要与周围环境协调，以增强园林美化效果，主侧枝分布要匀称和数量适宜，内膛不空又通风透光；树木的枝叶伸向城市公共道路或他人物业范围内的，要及时修剪，修剪时按操作规程进行，尽量减少伤口，对大于2cm的伤口要涂伤口保护剂，剪口要平，不能留有树钉；荫枝、下垂枝、下缘线下的萌蘖枝及干枯枝叶要及时剪除。

（3）灌溉、施肥  根据不同生长季节的天气情况、不同植物种类和不同树龄适当淋水，并在每年的春、秋季重点施肥2-3次。施肥量根据树木的种类和生长情况而定，种植3年以内的乔木和树穴有植被的乔木要适当增加施肥量和次数。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平，切忌肥料裸露。乔木施肥穴的规格一般为30cm×30 cm×40 cm，挖沟的规格为30 cm×40 cm。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘的投影线（行道树除外），每株树挖对称的两个穴。

（4）补植、改植  发现死树，及时清理，在两周内补植回原来的树种并力求规格与原有的树木接近，以保证优良的景观效果。补植要按照树木种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施。对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的树木应及时与业主协调，尽快改植。

（5）病虫害防治  及时做好病虫害的防治工作，以防为主精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早治理。采取化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响乔木生长，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，并符合环保的要求和标准。

（6）防台风及意外  做好防台风工作。台风前加强防御措施，合理修剪，加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风吹袭过后要迅速清理倒树断枝，疏通道路。及时进行扶树、护树，补好残缺，清除断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒树断枝，要立即处理、疏通道路。

2.8、中转站运营管理、保洁要求

2.8.1、中转站运营时间早5点至晚5点，12小时，具体作息时间根据实际情况和发包要要求确定，严格把好垃圾进站关，严禁建筑、工业、医疗、危险、放射性废弃物以及大件垃圾进入转运站。

2.8.2、操作人员应随机检查进站垃圾成分。禁止将易燃、易爆、腐蚀性化学品以及其它危险材料放入压缩箱。

2.8.3、生活垃圾运输车辆进入卸料平台后，必需做到“一听、二停、三检查”（即听从作业管理人员的指挥、垃圾运输车辆必须停稳、管理员检查车辆和所运垃圾的种类是否符合要求）后，方可倾倒垃圾。

2.8.4、垃圾收集运输车卸料完毕后，应按规定路线及时退出作业区。

2.8.5、垃圾压缩设备应保持正常状态。设备异常时，严禁操作设备，以避免人员伤亡和设备损坏。服务供应商需负责压缩设备的日常维修。

2.8.6、操作人员应按填装与压缩工艺技术要求操作，并保证工艺流程的稳定性和各工艺步骤的协调性。操作完毕后应及时清理作业区。

2.8.7 中标方应做好中转站日常防疫、维护、维修、运营和保洁，及时维护和更新易损件，缴纳水电费，避免造成中转站无故停运，防疫、保养、维修、水电和相关措施费用由中标方在报价中综合考虑，不再另外增加。

2.8.8 中转站内空间臭气严重，必须做好除臭措施，以防环卫工人产生职业病。现所使用的喷淋除臭设备药剂采用天然植物提取液必须满足以下检测要求：①急性吸入毒性试验检验，②臭气主要成分氨、硫化氢臭气去除率检测，氨去除率≥85%（检测方法参照QB/T2761-2006），硫化氢去除率≥85%（检测方法参照QB/T 2716-2006），③安全性检测，闭口闪点测试大于100℃（检测方法GB/T 21615-2008）。

2.8.9 商住小区生活垃圾由物业公司运至指定的垃圾压缩中转站。

2.9、道路作业其它要求：

2.9.1、出现突发情况，如：恶劣天气、秋季落叶、大雨大雪等，要建立应急预案，快速反应，安排突击机动队伍快速处置；遇降雪、降温等恶劣天气，中标方应根据外包区域内的道路交通实际情况，提前建立应急预案，报发包方备案后，由发包方提供工业盐等材料、中标方负责实施到位，避免或降低道路结冰造成的交通隐患。

2.9.2、责任区域内的垃圾，均由中标方负责收集、转运和处置，垃圾终端处置由中标方自行与具有处置资质的单位进行对接并确保垃圾予以接收，垃圾运输和处置的方式需符合相关政策要求，不得违法违规转运和处置，如遇特殊情况，中标方应提供符合相关政策规定的应急处置方案，报招标人备案后自行处置。

3、机械作业要求

3.1、人行道每周冲洗一次（不得影响人行道板的正常使用及寿命）。

3.2、以上作业频次为最低要求作业频次，如未达到要求的作业效果，乙方须无条件服从甲方要求增加作业频次。

3.3、机驾人员要求：机驾人员数量为本项目拟投入的机械设备（详见车辆、船只及设备设施配备表）而定，必须做到专人专车，机动车驾驶员必须持有与机动车驾驶相匹配的驾照，无毒驾酒驾记录、无色盲弱视。应配备管理人员1名，须为本单位职工，具备一定管理能力和安全培训能力。驾驶人员至少配备2名，实际配备人数须与实际运输车辆数量一致，做到一人一车，必须持证（驾驶证）上岗，驾驶适证车辆。

3.4、机械化作业务必按时出车，在规定时间内完成各类机械化作业任务并开启车辆GPS，同时须开启作业监控、视频监控等环卫信息化系统。

3.5、机械化作业方式和频次可根据气候变化或其他特殊原因经甲方批准后方可进行适当调整。

3.6、城市道路环卫机械化作业应充分考虑道路交通状况，避开交通高峰时段（7:00-9:00,16:30-19:00），除甲方要求作业时段及高峰时段外上路作业，需根据甲方要求执行。首遍清洗（洗扫）、清扫、洒水作业务必在7：30前完成。

3.7、作业时应禁鸣，避免噪音扰民，车尾应有反光标志（或加贴反光膜），作业时必须开启警示灯和示宽灯，注意避让行人和车辆，严禁违章驾驶。

3.8、当气温≤5℃时，应暂停桥面、坡道、高架的冲洗及清洗作业；当气温≤2℃时，所有路面及附属设施冲洗及清洗作业应停止，道路清扫、保洁采用不喷水作业方式。

3.9、因车辆故障或正常保养不能按时作业的需提前汇报甲方，由甲方专职管理人员核实后再作处理。

3.10、保持车容整洁，车体外无污物、灰垢，作业车辆标志清晰、齐全，保持良好的车容车貌和技术状况。

3.11、作业完毕后应将车辆上各喷洒机构归位，对车体进行清洗，清洗车身，以及扫刷、垃圾容器、吸盘、喷架等部位。

3.12、完毕后应检查车辆主、副机油压，以及水电、空压机运转情况，做好车辆日常维护保养工作，确保车况良好。

3.13、冬季作业完毕后，必须把全车各阀门打开放净水，防止冻裂阀门。

3.14、作业车辆扫刷需按规定要求（长度不得低于10公分）及时更换；作业时，作业车辆不得出现扫刷、吸嘴不落地、喷嘴堵塞、喷杆无法伸出等现象。

3.15、中标方应配备洗扫车辆不低于1辆，三级路每周不少于2次的机械清扫频次，四级路每周不少于1次的机械清扫频次，甲方有权按实际情况和需要决定路面机械清扫频次。

4、设备运营管理要求

4.1、中标方需根据采购方需要配备相应作业车辆，配置的作业车辆性能须满足甲方作业要求。车辆由中标方可自行购买或租赁，入场前报甲方验收和备案。所有车辆除由中标方自行使用外，须服从发包方调度，用于考核监督，不另做他用。

4.2、中标方根据采购方需求至少应配备的车辆、船只及设备设施（见下表）

| 车辆、船只及设备设施配备表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（车辆）名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洗扫车 | 2辆 | 总质量不小于10吨 |
| 2 | 高压冲洗车（带雾炮） | 1辆 | 总质量不小于15吨 |
| 3 | 小型电动冲洗车 | 2辆 | 电动 |
| 4 | 后装压缩车 | 2辆 | 总质量不小于7吨 |
| 5 | 勾臂车（燃油） | 8辆 | 总质量不小于2.5吨 |
| 6 | 塑料垃圾箱勾臂车（电动） | 9辆 |  |
| 7 | 自动化保洁船 | 1条 |  |
| 8 | 巡回机动保洁船 | 15条 |  |
| 9 | 深度清洁车 | 1辆 | 总质量不小于12吨 |

注：所有车辆、设备清扫产生的垃圾由乙方自行妥善处置，并自行承担由此产生的所有费用。

4.3、所有车辆入场前报发包方验收和备案，按甲方要求喷涂统一标识。

4.4、所有服务于甲方道路保洁标段的机械化作业车辆，乙方必须配备手机（号码报甲方备案）一部，由车辆驾驶员随身携带并保持24小时开机，以便随时联系调度。

4.5、车辆每天出车前需仔细检查，确保车况良好，严禁带病作业，作业完毕后冲洗干净。

4.6、不得使用报废车辆或其他非专用车辆的进行作业，作业车辆须在车辆检验有效期内。

4.7、中标方自行配备垃圾桶，收集点需根据实际需要和发包方要求设置。

4.8、中标单位自配车辆及设备（设施）和由招标人移交给中标单位的车辆及设备（设施），所有运行、损耗、日常维护、保险、车辆保险、车辆维修、保养等费用由中标单位承担。

4.9、服务供应商应配合甲方做好各项创建及重大活动等的保障工作，须服从甲方的调配使用，服务区域外的设备使用，由甲方承担车辆使用的油费成本和人工费用，服务供应商须做好车辆安全工作，一切安全责任由服务供应商自行承担。

4.10、中标方对照投标保洁方案自行配备充足的车辆和船舶等设备，车辆和船舶等设备的采购、维护等费用，在报价中综合考虑，不再另外增加。中标方缺少的车辆、船只及设备等应优先向甲方租赁，中标方向甲方提出租赁申请，具体租赁费用以车辆和船舶等设备市场评估价为准。

5、车辆停置要求

5.1、所有作业车辆停放地点及办公点由中标方自行负责，须报甲方备案，不得私自改变，停放地点原则上不超出保洁区域2公里。

5.2、机械化作业车辆在规定的作业时间内不得提前驶回停置地点。

5.3、车辆停放时需并排停放整齐，车头一致。

5.4、车辆因维修保养等原因不能停回规定地点的需提前报请甲方，由甲方专职管理人员检查核实。

6、取水要求

6.1、各类需要加水作业车辆需在甲方指定取水口取水，不得随意到其它地方取水。

6.2、水费由甲方承担。

6.3、规范取水行为并保持取水点周边环境整洁。

6.4、不得于取水点及消防水龙头处清洗车辆。

6.5、每次取水完毕，须将取水口井内及周边积水清除，取水口井盖关闭。

6.6、冬季须做好取水口阀门、水管、水表的防冻工作。

6.7、乙方负责取水口日常维护工作。

6.8、车辆停靠路边（加水）时，需按规定要求放置反光警示交通锥桶或反光警示牌。

7、人员配备及其职责要求

7.1、项目负责人一名，负责整个项目运营管理工作。

7.2、机驾人员（必须持有与机动车驾驶相匹配的驾照，无毒驾酒驾记录。）按照每辆车一名专职，以一个月为周期上报作业计划并检查作业质量和计划完成情况，发现问题及时处理，并将每天作业情况详细记录在案。做到专人专车，严格按操作规范作业，确保作业中人身、设施、设备的安全，保证车辆清洁，文明驾驶。

7.3、安全检查员不少于一名，做到每天出车前、作业中、作业后对车辆进行安全检查，重点检查车辆设备是否性能完好、是否带病作业，车辆是否清洗干净，车辆、设备及人员是否按操作章程进行作业，防火、防电等措施是否到位。

7.4、设备维护员不少于一名，需持证上岗，负责机械设备日常保养与维修，并做好机械设备日常保养与维修台账。

7.5、现场督查管理员不少于一名，以一个月为周期上报作业计划并检查作业质量和计划完成情况，发现问题及时处理，并将每天作业情况详细记录在案。

7.6、道路清扫保洁、垃圾收集、清运辅工等一线作业人员，负责日常保洁、垃圾清运工作以及上级领导交办事项。

8、乙方职责要求

8.1、乙方人员在上岗前须详细了解作业范围、熟悉现场情况，制定相应的施工组织计划并上报甲方。

8.2、乙方人员在上岗前须进行相应的岗位培训并经考核合格后方能上岗。

8.3、乙方须制定相应的负责人岗位责任制、驾驶员岗位责任制、安全员岗位责任制、维修保养岗位责任制等管理制度，并以此进行内部考核。

8.4、乙方人员须按甲方要求统一着装。

8.5、乙方须购买相应的车辆、人员保险，所有的车辆、人员事故均由乙方承担并处理。

8.6、乙方须建立完备的台账资料并随时可提供给甲方。

9、应急作业要求

9.1、乙方须根据甲方《灾害天气或突发事件(重大活动)应急处置工作制度》制定详细的自然灾害、交通事故、重大活动等的应急预案。遇灾害性天气或突发事件时，必须及时启动城市道路环卫机械化作业应急预案。

9.2、若遇重大保障活动和突发事件，乙方无条件服从甲方对保洁时间的调整及对车辆的调度，车辆迅速到位，人机结合快速处置。

9.3、乙方项目经理、现场负责人保持24小时通讯畅通，必要时须与甲方应及合署办公。

10、道路人工保洁管理要求

10.1、根据附近路段有无工棚，配置手推人工清扫垃圾收集装置（配套120L垃圾桶或240L垃圾桶）或电动人工清扫垃圾收集装置（配套240L垃圾桶），垃圾桶套袋放置清扫垃圾，桶满后，由燃油垃圾桶收集车或直接由电动人工清扫垃圾收集装置运输至垃圾暂存点。

10.2、普扫范围：人行道（含过水沟）、小游园、广场、桥面、桥堍、人行地道、断头路、后街后巷；每日的人工清扫作业应在清晨8：30前结束，人行道、路面、过水沟、雨水边井腰眼、树穴等应整洁。

10.3、普扫宽敞道路及广场时可采用两种方式：一是沿道路横向直线清扫。二是聚集式清扫，即从四周向某点聚集清扫。

10.4、普扫时应避开窨井；若窨井盖腰眼有堵塞，应使用竹签疏通窨井盖腰眼。不得将任何清扫垃圾扫进绿化带、窨井、河道中。

10.5、垃圾归堆后应及时将垃圾清理入人工清扫垃圾收集装置，避免受车辆、行人、风力等因素的影响。风大时应顺着风向扫，压低扫把高度。

10.6、严禁人工清扫作业人员将垃圾扫入或倒入绿化带、污（雨）水井、河道、空（田、林）地或企事业单位、生活小区围墙内；禁止有焚烧垃圾、树叶等杂物的行为。

10.7、人工清扫作业人员不得进入机动车通行专用立交桥、封闭的机动车专用道和城市快速路，禁止在快车道作业。

10.8、应急突击内容包括道路突发性污染，如土方滴漏、抛洒，白色垃圾，车祸现场等。如遇重大活动，突击队应及时响应，无条件服从甲方安排，保障路线的环境整洁。

11、清除小广告（乱涂乱贴）技术要求

11.1、清理原则：清除小广告（乱涂乱贴）是将道路及人行道外侧20米范围内道路沿线（高度在1.8米以下）所有市政设施、建筑物、围墙、地表面乱张贴、涂写清除干净且尽量避免损伤清除表面为主原则,在所有清除方法都无法避免损伤表面下,需按规范技术要求对表面做相应的处理。

11.2、悬挂类（如收烟广告等）：人工或借助工具的方法将悬挂物取除。

11.3、粘贴类：手工直接撕除，若撕除不掉或留有残余物时，用喷枪、铲刀、湿抹布、风油精湿润、化学清洗剂等方法清除，不得损坏被污染物原表面，不得留下张贴痕迹。

11.4、涂画在人行道板上：用高压水枪冲洗。若仍有痕迹，用颜色相近的涂料将之覆盖或用砂纸打磨掉。

11.5、涂画在小广场硬铺地或道路侧石上：花岗岩类材质的，用钢丝刷、香蕉水刷洗。若仍有痕迹，可用砂纸打磨；水泥类材质的，用高压水枪冲洗或钢丝刷加香蕉水刷洗。若仍有痕迹,用颜色相近的水泥浆覆盖。

11.6、涂画在果壳箱上：用清水或香蕉水擦拭。若擦拭不彻底的，用相近颜色的漆覆盖。

11.7、涂画在公交站台上：用清水、香蕉水擦洗。若清洗不掉,可用丙酮、双氧水擦洗，用同色油漆或涂料刷新，无明显色差。

11.8、涂画在水泥墙或水泥桥栏杆上：用高压水枪冲洗或钢丝刷加香蕉水刷洗。若是水泥表面不能清除,用颜色相近的涂料覆盖。

11.9、涂画在围墙或围挡上：用高压水枪冲洗、钢丝刷加香蕉水清除。若仍有痕迹,用颜色相近的油漆或涂料覆盖。

11.10、涂画在迷彩色电控箱：用特定的油漆进行覆盖，油漆颜色为墨绿色。

11.11、涂画在路灯电杆上：香蕉水或清洗剂清洗字迹，若清除不掉，用同色油漆或涂料刷新，无明显色差。

11.12、涂画在沥青路面上：用钢丝刷刷洗或高压水枪冲洗。若仍有痕迹，用相近的涂料覆盖,无明显色差。

12、河道保洁要求

（一）、打捞设施的投入

①中标人需至少配备船只详见车辆、船只及设备设施配备表，熟练操作工及配套相关人员需根据车辆、船只及设备设施配备表配备，需保证河道保洁工作的正常运转。

（二）、河道打捞保洁

①由于部分河段浅滩较大，河道打捞保洁需要采用机械和人工相结合的方式。河道过境漂浮物较多的时段，常规打捞能力不足时，中标人应无条件增加保洁船只和人员，保证保洁效果。

②通过组织清除打捞，河道内无集聚性的水花生、水葫芦、篙草等有害水生植物，河面无秸秆、生产生活各类垃圾、动物尸体；

③水面不得有固定的水花生等或自然生长的水生植物，每1000平方米水域浮萍、水葫芦、水花生、秸秆等流入性水面漂浮物不大于10平方米，且4小时内清理到位；

④中标人确保河面漂浮物日产日清，及时打捞清理，对打捞的动物尸体需当日运至县内指定地点无害化处理；对打捞的水生植物、秸秆、垃圾等运至上岸，爽水、晾晒后，再进行深埋处理或其它合法的处理方式，上述选址由投标人自行选择合理合规合法的地点，同时保证水面漂浮物及各类垃圾不得随便抛弃在河滩上。打捞上来的生活垃圾，投标人须以合法方式处理，爽水、晾晒后运输至生活垃圾处理终端处置，为确保垃圾能够被生活垃圾处理终端接收、处理由中标单位负责联系。

⑤人员要求：为保证安全生产，所有人员均须无重大疾病和传染病，诚实守信，责任心强，熟悉水性，驾驶船舶人员为专业人员。

（三）安全责任

1、中标人必须为除缴纳社保人员以外的所有工作人员购买意外保险，每人理赔金额不少于100万元（人民币）。

2、中标人所有工作人员必须统一工作服并配备反光背心、救生衣等安全设施，同时保洁船上须配备安全救生工具。

3、中标人必须严格遵守相关安全规定、操作规范，依法从事漂浮物打捞保洁工作。中标人须加强所有工作人员的管理，并承担所有工作人员的安全责任（包括交通安全、服务安全、人员损伤等）。由此而产生的安全责任、经济损失等均由中标人承担，与招标人无关。

13、市容秩序管理技术要求

组织安全巡查，实施市容管理。对各类市容秩序、城市设施的缺陷、缺失及违法行为发现、劝说、上报，全天候确保市、县等各类考核中不失分。管理时段一般为：夏季上午：6：00---晚上7：00，冬季上午：6：00---晚上6：00。工作时间的安排以达到管理工作目标和完成工作任务为标准。

13.1、组织安全巡查应落实下列(包含但不限于)安全巡查事项，杜绝街区安全事故。

（1）安全巡查人员应两人以上一组，在服务区域按规定的线路、在规定的时间、对规定的管理路段进行安全巡查，辖区重点路段保持不间断巡查，避免巡查盲区，造成管理疏漏。

（2）对各类违法行为应及时发现，在劝说过程中应当保持记录装备的开启状态，交流过程中应当文明用语，避免矛盾升级。

（3）对临街面施工门市，应主动劝说商户设置围挡，提醒周边行人注意安全。

（4）对路段附近的高楼外墙字体要定时巡查，防止出现脱落现象。如遇大风天气，应当重点观察路段区域高空楼宇的玻璃窗是否正常，有无高空坠物的安全隐患。

（5）对所属路段的公共设施应当及时巡查，发现破损的应当及时上报相关部门，并积极跟进，确保无安全隐患。

（6）及时发现、劝说临街门店、住户私拉乱接各类电线进行充电或运行电器等违规违法、危及安全的等行为。

（7）安全巡查执勤后要按时填写巡查工作日志及各类文书报表，材料归档备查。

（8）落实经常性安全教育，制定安全工作预案，安全会议每月不少于三次，并留档保存。

实施市容管理应及时发现、劝说、上报、跟踪下列事项，包括但不限于：

（1）出店经营、占道经营、违章占道、乱泼污水、乱倒垃圾、乱披乱挂、乱贴乱画、乱堆乱放、乱搭乱建等行为。

（2）流动商贩流动经营行为。及时劝说、引导流动商贩到指定的疏导点规范摆放或入店、入场经营；完成建阳镇居民的流动商贩的登记，并与居民所在社区、镇交接。

（3）未经批准的沿街派发商业性宣传品、户外走秀、使用高音喇叭叫卖、设置户外广告、落地灯箱招牌以及从事促销、展览、咨询等行为。

（4）占用盲道和人行道停车、乱停放车辆的行为。引导驾驶人规范停车，做到集中定点、有序停放。

（5）清除可视范围的“牛皮癣”（包括建筑物、构筑物、地面、设施、橱窗等表面张贴、刻画、涂写的非法广告及宣传品、通讯号码、以及其所产生的污垢，各种非法张贴在公共信息广告张贴栏以外的纸质或胶质等广告）。

（6）损坏交通设施、道路路面、路灯设施、排（污）水设施、花坛、绿地、树木等行为。

（7）乱倒生产、生活垃圾和淤泥渣土等行为。

（8）从事卜卦、算命、赌博、乞讨、卖艺等行为。

（9）擅自从事开挖道路、建筑物外部装修装饰、增设或调整公共设施、乱拉乱接管线等行为。

（10）其他涉及的城市部件和事件的事项。

（11）听从招标人的调遣，完成招标人交付的其他管理任务。

13.2、其它事项

（1）中标人不得将该业务转包给第三方。接受招标人对服务区的路段进行抽查和验收，并对招标人提出的意见及时完成并回复。

（2）中标人按照合同约定，保质保量完成各项工作。

（3）中标人按当地政府法规和当地实际情况，办理相关的入职及保险手续。

（4）对管理路段的公共设施完好率要及时向招标人汇报。

13.3、设备配置,包括但不限于：

设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执法记录仪 | 9台 |  |
| 2 | 对讲机 | 7部 |  |
| 3 | 市容秩序工作服及雨衣 | 9套 |  |

四、服务保障和相关承诺要求

1、各投标人必须严格按照本次招标服务技术要求进行合理报价，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2、项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方管理不善，造成招标人的设施、设备等损坏、被盗的，由中标方负责赔偿。

3、各投标单位需优先录用现有一线环卫人员、原绿化养护人员和原城管队员，根据现有工作量，自行拟定接收、分配、培训任务，项目组总人数原则上不得少于 202 人；中标单位需综合考虑人员聘用事项及矛盾处理，所引起的矛盾由中标单位自行协调处理，与招标人无关。

4、中标单位必须无条件执行招标文件的要求和投标文件的承诺，招标人将根据招标文件的要求和投标文件的承诺制定相应的考核标准，定期对服务公司进行综合考核，根据考核情况对服务公司给予相应奖惩。

五、考核评分标准

建阳镇环卫服务项目考核办法

| 项目 | 考 核 内 容 | 扣 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 作业质量 | 1、道路、街巷清扫保洁到位、到边、无漏扫；主次干道大扫夏季（5至9月份）应在每天7:00前结束，其它季节应在每天8:00前结束；环卫作业人员工作时间内应佩戴口罩、手套，严格执行政府防疫措施； | 漏扫50㎡以上扣1分，漏扫2㎡以上每处扣0.5分，依此类推；未在规定时间内清扫完成的，每次扣1分；未佩戴口罩、手套，未执行政府防疫措施的，每人次扣1分； |
|  | 2、清扫垃圾归堆不漏收； | 漏收一处扣0.5分； |
|  | 3、雨、雪后立即组织清理道路积水、积雪； | 有积水1㎡以下0.5以上扣0.5分，1㎡以上扣1分，面积每增加1㎡加扣1分 |
|  | 4、任何情况下均不允许焚烧树叶、垃圾等杂物； | 发现一次扣5分； |
|  | 5、垃圾、边脚淤泥不得扫入绿化带、河道、窨井；路面果皮（片）、纸屑、塑模、烟蒂、痰迹在3处以上、绿化带内废弃物在3处以上，未及时清理到位，发现一处扣0.5分。 | 发现一处扣0.5分； |
|  | 6、支路、巷口清扫保洁向内延伸10米，电杆、树穴、隔离墩周围清，窨井盖不堵塞； | 不清扫扣1分，雨水井盖堵塞一半以上每只扣0.5分； |
|  | 7、道路、街巷清扫保洁范围内路牙清、无淤泥、无明显沙砾，绿化保洁范围内无垃圾杂物； | 发现一处扣1分； |
|  | 8、道路、街巷、绿化清扫保洁范围内无垃圾死角和其他零星垃圾（建筑垃圾、装潢垃圾等）；街巷建筑垃圾、杂物按要求实施。 | 成堆垃圾1㎡以内扣1分，2㎡以内2分，2㎡以上扣5-10分，发现一处其他垃圾（建筑、装潢等）扣1分，垃圾体积＞1m3每例扣3分； |
|  | 9、垃圾容器每天巡回收集、不满溢，周边、底部无散落杂物及果壳箱按规定设置塑料袋； | 垃圾容器内满箱（超过投放口2/3）或隔夜垃圾每只扣0.5分，箱体周围散落垃圾杂物每例扣0.5分，外观不达标（不整洁、未关门、破损、牛皮癣）每例扣0.5分； |
|  | 10、垃圾收集（保洁）车统一规范，外观完好整洁，清运过程中无抛、洒、滴、漏现象； | 未按规定配备统一格式垃圾收集车，每例扣0.5分，外观不达标（不整洁、破损、抛、洒、滴、漏等）每例扣0.5分； |
|  | 11、垃圾中转站垃圾日产日清，及时转运，转运车辆外观完好整洁，转运过程中无抛、洒、滴、漏现象；垃圾中转站及时缴纳水电费用、维修保养；及时做好防疫措施和台账记录。 | 不及时转运，每例扣0.5分，外观不达标（不整洁、破损、抛、洒、滴、漏等）每例扣0.5分；发现未按需及时保养，损坏未及时维修的，每例扣0.5分；未及时缴纳水电费用的，每例扣0.5分；未及时做好防疫措施和台账记录的，每例扣0.5分。因违规操作，所引起的一切后果由自己承担。 |
|  | 12、公厕至少每日全面打扫、清洗两次，保证外观及内部的整洁；公厕保洁每天达8小时，无特殊情况正常开放；公厕及时维修、缴纳水电费用；及时做好防疫措施和台账记录。 | 地面不洁有陈痰迹扣0.5分；公厕墙面有蜘蛛网的扣0.5分；公厕周边3米内有杂草、卫生死角扣1分；公厕每天需打扫两次，只打扫一次的扣1分；严禁直接闯入厕所进行保洁，违反一次扣2分。无特殊情况未正常开放的，违反一次扣2分。发现损坏未及时维修的，每例扣0.5分；未及时缴纳水电费用的，每例扣0.5分；未及时做好防疫措施和台账记录的，每例扣0.5分。因违规操作，所引起的一切后果由自己承担。 |
|  | 13、道路、街巷、绿化零散垃圾必须在20分钟之内清除； | 限时保洁未完成的每例扣0.1，10㎡内保洁不到位每例扣1分，50㎡以内保洁不到位每例扣3分，50㎡以上每例扣5-10分； |
|  | 14、道路沿线环卫设施上“牛皮癣”按要求及时处理； | 发现一处扣0.2分； |
|  | 15、冲洗：一级道路每周一次、二级道路每月3次组织道路冲洗（2℃以下不进行道路清洗）；三级道路按实际情况决定路面是否需要冲洗以及冲洗次数。洒水：一级道路气温30℃以上时，平均每天洒水不少于3次，二级道路平均每天洒水不少于2次，三级道路平均每天洒水不少于1次。县城区域洒水和冲洗频次提高，应及时上调相关标准；遇有创建、保障等任务实时按要求冲洗和洒水； | 未按要求进行道路冲洗或洒水的每次扣2分；如能够处理的油迹不及时处理每例扣1分，大面积油迹需要环卫办配合的，未及时报告，每例扣1分。 |
|  | 16、上一轮考核中出现的问题得到解决或好转； | 未能解决或未有所好转且无正当理由的每例扣3分； |
| 作业规范 | 1、道路、街巷清扫时间按要求完成； | 发现一例扣2分； |
|  | 2、道路、街巷保洁时间按要求完成；一、二级道路每天巡回保洁应不少于17小时，保洁至22：00。三级道路每天巡回保洁时间不少于10 小时，巡回保洁至18：30。 | 发现一例扣2分； |
|  | 3、不允许在主干道进行垃圾中转或设立垃圾点； | 发现一例扣0.5分； |
|  | 4、垃圾必须进入垃圾中转站或压缩车，不得采取焚烧、偷倒等方式处理； | 发现一例扣0.5分； |
|  | 5、清扫、清运、保洁人员必须按规定着装； | 发现一例扣0.2分； |
|  | 6、作业时不得离岗、串岗、聊天、干私活，不得出现打骂等不文明现象； | 发现一例扣0.5分； |
|  | 7、作业工具不得乱停乱放； | 发现一例扣0.2分； |
|  | 8、清扫作业和保洁作业合理衔接无空缺； | 清扫和保洁出现人员空缺每例扣1分； |
|  | 9、按照要求实施机械化清扫，且机械化作业率不低于60%。 | 达不到一次扣5分。 |
|  | 10、机架人员未持证驾驶。 | 发现一例扣5分。 |
|  | 11、作业车辆未服从调度或调度时间超过30分钟 | 发现一例扣2分。 |
| 设施人员管理 | 1、合法规范用工，提供单位用工缴纳相关保险金的单据备查； | 发现单据不全或不符合劳动部门法规要求，每人每次扣1分； |
|  | 2、每日人员到位率必须达到合同承诺人员数的100%； | 作业人员少于合同承诺人数的，按照经费比例扣除当月作业经费。 |
|  |  | 作业人员超过合同规定“避免老龄化”的年龄限制，每例扣2分。 |
|  |  | 采取拒绝配合或弄虚作假等方法阻碍考核单位对作业人员进行考核的情况，视情节每例扣2-10分。 |
|  |  | 若一年内连续三个月或满五个月投入人员达不到核定人数的90%的，招标方有权解除承包合同并没收履约保证金。作业人员应经环境卫生专业培训后方可上岗作业。 |
|  | 3、沿街垃圾容器至少每日进行擦洗，三天进行清洗，保证外观的整洁； | 未按规定进行清洗，每例扣0.2分； |
|  | 4、沿街垃圾容器、环卫设施（公厕等）损坏需第一时间及时更换或维修； | 未及时更换或维修的，每例扣0.2分； |
|  | 5、中转站设备损坏及时维修，保证能正常使用； | 未及时维修，每例扣0.5分；不能保证正常使用，每例扣1分；造成重大失误导致设备损坏不能运行的，一切损失由乙方承担； |
| 综合能力 | 1、各项创建及重大活动等环节服务质量到位； | 各项创建及重大活动环卫服务质量未到位扣10分； |
|  | 2、坚决服从上级领导的统一部署和安排； | 未服从统一部署和安排，每例扣5分，造成重大失误或不良影响的终止合同并取消今后的竞标资格； |
|  | 3、出现突发情况，如：恶劣天气、秋季落叶、大雨大雪等，要快速反应，安排突击机动队伍快速处置 | 未建立应急预案扣2分，出现突发情况未作出快速反应每次扣2分，机动队伍未及时调集支援扣2分，造成重大失误或造成不良影响的中止合同并取消今后的竞标资格。 |
| 曝光投诉情况 | 1、按照要求及时处置数字化案件，结案率达95%以上 | 数字化案件结案率在95%以下，每低1%，扣减经费1%。 |
|  | 2、无市长热线、群众投诉、举报和媒体曝光 | 每发现一起，扣1分；经查实为作业中的责任问题，可视情节加重扣罚。 |
|  | 3、无领导批评 | 每发现一起，扣1分；经查实为作业中的责任问题，可视情节加重扣罚。 |

后街后巷考核细则

（一）道路清扫保洁

1、人工保洁

（1）保洁员必须坚持日常保洁制度，春夏季为上午7:00-11:00，下午14:30-18:00；秋冬季为上午6:30-10:30，下午14:00-17:30，工作时间内未能开展正常作业的，每例扣0.1分。

（2）作业期间，保洁人员应穿戴环卫安全识别服，每有一起不到位扣0.5分。

（3）道路废弃物宝洁量化考核办法和标准：重要路段要求巡回保洁，路建本色，达到“五无、五净”标准。“五无”即无垃圾废弃物（无烟蒂、瓜皮果壳、纸屑、无碎砖碎石）、无杂草杂物、无漏扫漏畚、无焚烧、无垃圾乱堆散倒。“五净”即：路面净、路牙侧石净、绿化数穴净、环卫设施净、着装工具净，每有3处以上不到位扣0.3分；一般路段要求巡回保洁，路面整洁，每有10处以上不到位扣0.5分。

（4）未按要求垃圾入池入桶，而扫（倒）入河道、农田、树围、窨井、下水道、绿化带，每次每处扣0.1分。

2、机械清扫

（1）可机扫作业路段每日机械清扫，每漏扫一条路扣0.5分。（雨天、低温天气除外）

（2）不得偷工减料或漏扫，清扫垃圾、污水不得随意倾倒，车走地净，无二次污染，每有一次每处扣0.2分。

（3）做到车辆密闭，防止吸盘滴漏垃圾，否则发现一次扣0.5分。

（二）垃圾清运

1、做不到日产日清、垃圾桶、池外有裸露堆积垃圾每次每处扣0.3分。建筑垃圾，生产垃圾清运不到位，每次每处扣0.3分。

2、垃圾收容器内外垃圾收集彻底，达到“垃圾设施内四角清，顶部周边净”，无漏收、少收；周围2米范围内整洁，无残余散落垃圾、无杂草杂物，每有一处扣0.1分。

3、清运车辆不密闭，途中抛、漏、洒、滴，每次每处扣0.1分。

4、垃圾收集容器完好归位，摆放整齐，否则每次每处扣0.1分。

5、垃圾清运车辆外表不净，每有一起扣0.1分。

（三）河坡管护

1、河坡上出现白色垃圾应及时捡拾清理干净，无水生植物、无漏扫漏畚、无焚烧、无建筑垃圾，河坡垃圾、废弃物达1m³-2m³，一处扣1分；2m³以上的一处扣2分。

（四）设施配备的管护和消杀

1、环卫设施配置合理、充足，每有一处设施损坏或缺失不及时维修、配齐的，影响垃圾正常收集、清运的扣0.5分。

2、区域内垃圾桶。池、房要落实专人定期清洗，每一起不到扣0.5分。

3、夏季应对垃圾设施设备孳生的蚊蝇、蛆虫实施药物消杀，未见消毒杀菌痕迹 ，每处扣0.1分。

（五）社会形象建设

1、环卫作业受到县、街负责人、新闻媒体表扬或批评，每次加3分或扣5分。

2、按要求高效优质完成活动保障，每次县级、市级、省级、国家级，分别加1分、3分、5分、10分分。

3、每下发一次书面整改通知单扣3分，不按要求整改每次扣5分。

建阳镇市容秩序服务项目考核办法

为进一步提升我镇城市管理水平，促进我镇市容秩序管理全面走向市场化、规范化、制度化、常态化，结合我镇实际，特制定本考核细则。

一、考核对象、范围

建阳镇市城市管家服务项目中容秩序服务。

- 工作内容及要求

- 安全巡查

组织安全巡查应落实下列(包含但不限于)安全巡查事项，杜绝镇区安全事故。

（1）安全巡查人员应两人以上一组，在服务区域按规定的线路、在规定的时间、对规定的管理路段进行安全巡查，辖区重点路段保持不间断巡查，避免巡查盲区，造成管理疏漏。

（2）对各类违法行为应及时发现，在劝说过程中应当保持记录装备的开启状态，交流过程中应当文明用语，避免矛盾升级。

（3）对临街面施工门市，主动劝说商户设置围挡，提醒周边行人注意安全。

（4）对路段附近的高楼外墙字体要定时巡查，防止出现脱落现象。如遇大风天气，应当重点观察路段区域高空楼宇的玻璃窗是否正常，有无高空坠物的安全隐患。

（5）对所属路段的公共设施应当及时巡查，发现破损的应当及时上报相关部门，并积极跟进，确保无安全隐患。

（6）及时发现、劝说临街门店、住户私拉乱接各类电线进行充电或运行电器等违规违法、危及安全的等行为。

（7）安全巡查执勤后要按时填写巡查工作日志及各类文书报表，材料归档备查。

（8）落实经常性安全教育，制定安全工作预案，安全会议每月不少于三次，并留档保存。

- 秩序维护

委托管理区域范围内的跨门店营业、乱设摊、乱堆放、乱拉挂、临街乱搭建、乱涂写（乱张贴等）、“乱设广告”、商铺或单位门责签约后的督察等市容环境卫生的日常管理工作，具体内容如下:

1、及时发现、劝说超出门窗、外墙经营、作业或摆放、展示商品，违章占道、乱泼污水、乱倒垃圾、乱披乱挂、乱搭乱建等影响市容环境卫生的行为，未经批准在城市道路、公共场所举办商业活动、摆摊设点，和从事经营性车辆维修、装饰、清洗、销售或租赁的行为；及时劝说、引导经营者规范摆放、入店入场规范合法经营。

2、及时发现、劝说在城市道路、公共场所堆放杂物、晾晒物品和兜售、散发物品及宣传单，清理可视范围内的“牛皮癣”(在指定公共张贴（便民信息栏）之外的场所和所有建筑物、立杆和各类设施、含路面上面的张贴、章印、涂写、刻画等非法宣传或营销视线可见影响市容环境的小广告、喷涂等)。

3、对未经批准擅自设置门头店招、户外广告、落地灯箱；沿街派发商业性宣传品、户外走秀、使用高音喇叭叫卖以及从事促销、展览、咨询等活动进行劝说。

4、对不按规定占用盲道、人行道的机动车、非机动车乱停放行为及时进行劝说，引导车主规范停车，做到集中定点有序停放。

5、对在城市道路、公共场所遛狗不牵绳、排泄物不及时处理进行劝说,劝导市民牵绳遛狗、文明养宠。

6、对交通设施、道路路面、路灯设施、排（污）水设施、花坛、绿地、树木损坏等行为进行劝说并上报有关职能部门。

7、对乱倒生产、生活垃圾和建筑垃圾渣土进行劝说并上报有关职能部门。

8、对从事卜卦、算命、赌博、乞讨、卖艺等违法活动进行劝说并上报有关职能部门。

9、对擅自从事开挖道路、建筑物外部装修装饰、增设或者调整公共设施、乱拉乱接线等行为进行和劝说并上报有关职能部门。

10、对未经许可擅自设置大型户外广告，沿街店牌店招与设置规划或技术规范不符，或是设施损坏影响市容、存在安全隐患，露天焚烧、生产经营性油烟排放污染、噪音扰民的，进行劝说，及时上报处理，主动配合职能部门实施管理。

11、积极参与城市精细化管理、市容秩序整治等工作，协助配合相关主管部门、执法部门开展环境秩序综合整治和各类保障服务行动。

12、配合开展全国文明城市创建等各类创建活动。

13、完成镇政府交付的其它各项管理任务。

三、管理标准

1.工作时间

日常市容巡查一般管理时段管理时段：夏季上午：6：00---晚上6：00，冬季上午：7：00---晚上5：00，具体工作安排以达到工作标准和完成任务为准。

2.作业标准

道路：道路沿线无乱设摊（点），无排档、烧烤摊，无乱堆乱放物品，无车辆设摊。 沿街建筑物上无擅自拉挂条幅，无擅自设置招牌、广告等设施，无利用公用设施、树木植被等晾晒衣物。主街道及大型绿地、开放式公园、文化活动广场不得晾晒衣服（含自备晾衣架）。街头无散发小广告和擅自发放宣传品、物品等行为；沿街建筑物表面无成片乱招贴、乱涂写、乱刻画。临时占道施工区域有围挡和文明施工措施，施工周边保持整洁，施工结束后无杂物遗留。沿街商铺、机构无跨门经营，无店外堆物、无乱倒乱放垃圾以及其他市容环境违法违规行为。沿街商铺、机构无占用绿化带、树穴、公共设施或在店外人行道远处放置垃圾容器及扫帚、拖把、簸箕等杂物，垃圾容器无满溢、散落情况，外观保持整洁。店招无乱招贴、乱涂写，无明显破损和安全隐患。示范道路无“一店多招”情形。在沿街商铺、机构门面装修期间，须有围挡围栏进行有效遮挡防护，建筑废弃物及时规范清运，装修期间尽可能减少对行人和市容的影响。主动做好与居住小区、企事业单位物业管理方面的沟通交流，明确界定各自市容管理范畴，避免出现管理盲区。

“黑色广告”清除作业要求（不含小区内）：对道路或公共场所所有视觉能见设施或路面上张贴的“黑色广告”必须铲除干净，不得用涂料覆盖。对在广告布、不锈钢制品、玻璃、铁杆、墙面砖等设施上面的乱涂写、乱盖章应以清洗为主，不得采用涂料、油漆等物品覆盖。对在各类墙体、水泥立杆上涂写、章印等“黑色广告”的清除，应选用与原体颜色相近的涂料或油漆进行涂刷覆盖，不得涂刷覆盖反差明显的涂料或油漆。确保辖区内主要道路两侧立面整洁，做到“黑色广告”及时清除，所有采取清除“黑色广告”的措施，均不得造成市容市貌的二次污染。

其他公共场所：如公交车站、绿化带、游园、开放式公园、文化活动广场等，参照道路标准管理。

- 预防和应急管理

对在各级各类检查考评中表现出的服务不达标，建立健全快速长效纠偏机制，一般市容环境问题均在 1 小时内必须完成治理并向监督方作反馈。

针对店牌店招、广告牌、道路和人行道等街面设施存在破损等“危险源”建立健全相应的识别、报告和应急处置体系。

为有效应对恶劣天气和突发事件，落实必需的应急人力、物资储备和相关预案。积极应对妥善处理服务过程中引发的安全责任事故和社会事件。

建立从业者职业道德、职业素养、安全作业管理常态教育培训体系井切实付诸实践。对于可能发生的服务退出情形，建立有关从业者管理、要素移交等善后处置预案。

- 其他：

对于少数民族外来人员等特殊管理对象或市容环境特别事件，承包单位要创新工作思路和方法，积极自主应对，有效进行处置。重大行动前进行风险评估，制定方案，并通报招标人。

四、考核办法

- 工作内容考核扣分表(每分20元)

市容管理考核分值表

| 序号 | 扣分项目 | 单位 | 对应分值 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流动摊点乱摆乱设 （含烧烤摊点） | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 2 | 出店经营 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 3 | 车辆停放杂乱 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 4 | 店招及广告管理 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 和报告 |  |
| 5 | 沿街散发小广告 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 6 | 城市“牛皮癣” | 处 | 0.1 | 不及时清理 |  |
| 7 | 占道修理或冲洗车辆 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 8 | 占用人行道（绿道） 晾晒衣服等 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 9 | 占道堆放物料 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 10 | 噪音扰民 | 处 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 11 | 流浪乞讨劝离 | 次 | 0.1 | 不及时劝说 |  |
| 12 | 区、镇检查 | 次/处 | 0.2 | 双倍扣分 |  |
| 13 | 乱接电线使用电器或充电， 违规施工、作业等安全隐患 | 次/处 | 0.2 | 双倍扣分 |  |
| 14 | 县级检查考核出现的问题 | 次/处 | 1 | 双倍扣分 |  |

- 月考核

由招标人每月对劝导管理服务路段，随机抽查，对照“考核分值表”，进行月度考核，并将考核结果次月5号前进行通报。

- 不择时全区域考核

由招标人对照“考核分值表”，每周一次，不择时对管理路段实施考核，每月至少一次对薄弱时段市容秩序进行考核，双倍扣分。

- 工作纪律及扣分标准

1、聘用人员按规定的工作时间准时上下班，不迟到，不早退（含开会），上下班采取定位定点拍照上传方式，违反的扣所属公司管理20元/人次。

2、聘用人员上班期间必须按规定着装，保持衣帽整洁，并使用专业指定的工具，违反的扣所属公司管理费30元/人次。

3、聘用人员按规定每周调休一天，中标人每周将调休和上班考勤表报招标人；不按规定调休或者履行请假手续的，扣管理费200元/人次。

4、聘用人员上班时间不得无故离岗、脱岗，不准吃零食、抽烟、饮酒、玩手机，不做与工作无关的事，不聚集聊天，违反的扣管理费30元/人次，私自离岗与脱岗对照纪律处理。

- 5、因违反工作纪律受到群众投诉吃、拿、卡、要的一经查实，处于吃、拿、卡、要的金额十倍处罚，情节较轻的予以待岗或辞退，情节较重造成恶劣影响的追究其法律责任，必要时移交司法机关处理。

- 建阳镇绿化养护项目考核办法

| 条目 | 考 核 内 容 及 要 求 | 扣 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服从临时工作安排，按要求完成突击性工作任务，较好完成绿化养护工作。 | 不服从扣5分，消极应付扣2分，人员未按要求到位有一个扣0.5分，养护质量不高受到领导批评的扣2分。 |
| 2 | 修剪规范整齐，定枝、整枝合理均匀，花灌木修剪及时、准确。绿篱不脱脚、不缺损，三面整齐平整，球类修剪整齐美观。 | 不及时修剪扣2分，不按要求修剪乱修剪扣1分。 |
| 3 | 绿地草坪、植物按要求施肥（含基肥、追肥、叶面肥草坪施肥等），规范操作。冬季涂白按规定要求进行。 | 偷工减料或不按规定要求操作，发现一次扣1分；涂白不按要求进行视情扣1分。 |
| 4 | 发现虫害及时报告并按要求防治，无明显危害状。 | 发现虫害不报告扣1分，不及时防治有明显危害状扣1分，大面积危害扣2分。 |
| 5 | 使用农药必须按操作规程和有关规定进行，不产生药害。 | 产生药害扣1分，其他酌情扣分。 |
| 6 | 树木生长势好，无死枝、无大量落叶，保存率在98%以上，枝条健壮。 | 按生长势酌情扣分。 |
| 7 | 树木、草坪修剪后枝叶、垃圾及时清运不过夜，不得乱丢乱抛。 | 发现一处扣1分，乱丢乱抛扣1分，情况严重扣2分。 |
| 8 | 及时中耕除草，树穴整修，绿篱切边两侧30厘米范围内无杂草或草坪。 | 有一项内容达不到要求扣1分，情况普遍严重扣2分。 |
| 9 | 绿地内要求不积水，有坑坑洼洼现象必须及时填平。高温季节及时抗旱浇水或叶面喷水，做好台风季节的防护工作。冬季做好防冻扫雪等工作。 | 有一项内容达不到要求扣1分，情况普通严重扣2分。 |
| 10 | 树木、草坪、地被无火烧现象。树体歪斜及时扶正或固定。 | 发现一处扣0.5分，树木歪斜不扶正或加固，发现一棵扣1分。 |
| 11 | 作业人员必须坚持在岗作业，并有足够人员。 | 无人扣2分，人员不够数扣1分。 |
| 12 | 发现有破坏绿地现象及时阻止并报告。 | 不及时阻止并报告扣0.5分。 |
| 13 | 上级领导发现存在问题。 | 指出一次视情节扣2-4分。 |
| 14 | 相关部门、社区、市民反映存在问题 | 反映情况属实，有一项扣2分。 |

- 第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法。

1. 为体现公开、公平、公正和择优诚信的原则，根据相关法律法规规定和招标文件约定，本次招标决定采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。

2. 任何最低报价及任何单项因素的最优均不是中标的必要条件。评标时，评标委员会各成员独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总，按算术平均方法，计算出每个投标人的得分；报价得分通过计算直接取得；报价得分加评委算术平均得分，为投标人的总得分。

3. 总得分最高的即为中标候选人。

4. 推荐的中标候选人数：1名。

二、政府招投标政策功能落实

（一）小微企业优惠情况：

1、对小型和微型企业产品最后价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

如项目为工程类或服务类，施工单位/服务全部由符合政策要求的小微企业承接，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

如项目为货物类招标，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，对其总报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。如供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策，价格不作相应扣除。

2、供应商须按照招标文件要求提供相应的《企业声明函》（格式附后），不提供声明函或有弄虚作假的，将依法承担相应责任。

3、企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

4、以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46号）等有关制度规定执行。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1、本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1、本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、监狱企业参加政府招投标活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3、监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、评标细则

| 序号 | 评分因素 |  |  | 满分分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （10分） | 投标报价 |  | 10 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10，结果保留两位小数。（有效投标报价为未被评标委员会判定为无效标的投标文件） 注：小微企业优惠政策详见本文第四部分第二项“小微企业优惠情况”。 |
| 2 | 商务部分 （12分） | 综合实力 | 体系认证 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO8001职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最高得3分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； 此项最高得3分，须提供相应证书原件或彩色复印件扫描件，不提供不得分。 |
|  |  |  | 业绩合同 | 6 | 投标单位自2020年1月1日以来承接过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得6分； 注：同一项目续签的业绩不可重复得分，须提供中标通知书、合同原件（或彩色复印件）扫描件，不提供不得分。上述类似业绩是指与本项目采购需求服务内容相关的业绩。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 |
|  |  |  | 对接能力 | 3 | 垃圾处理终端垃圾接收事宜由中标单位负责联系对接，投标单位自行携带车辆前去终端单位验车，是否符合进场要求，为确保采购单位垃圾能够被垃圾处理终端接收，须承诺在该项目中标公示上网之日起三个工作日内提供具有处置资质的终端单位出具的符合进场要求相关证明材料原件（或彩色复印件）扫描件。提供承诺的得3分，不提供不得分。注：如不提供或未按时提供，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单，提供时需列出（终端单位营业执照、终端单位联系人及联系电话）以供核实。 |
| 3 | 人员实力 （2分） | 人员实力 |  | 2 | 拟派项目组成员中配备专业绿化人员，具有行政主管部门颁发的园林绿化类中级及以上职称证书的得2分； 注：提供人员相关证书原件（或彩色复印件）扫描件及在本单位已缴纳社会保险承诺函原件扫描件（社会保险承诺函格式详细参考附件）【如职称证书不能体现专业的，需同时提供园林绿化类大专及以上毕业证书，以毕业证书所学专业为准】未提供或未按要求提供不得分。 |
| 4 | 技术符合性（24分） | 技术指标 的符合性 |  | 24 | 根据各投标人对本次招标文件第三章第三条服务相关技术要求部分响应情况进行评定。投标人的所有服务相关技术要求满足招标要求的得满分24分；出现负偏离有一项扣2分，所有技术参数如出现6项及以上负偏离的本项不得分。 注：技术参数以提供的技术要求响应表加盖投标单位公章为准；技术参数中每一小条为一项。 |
| 5 | 服务技术方案 （52分） | 服务技术方案 |  | 52 | 评标委员会对投标人的标书中服务方案进行评审，服务方案一般必须具备如下内容（但不限于）： （1）项目现状分析：针对本项目的性质特点对作业范围和现场作业的难点、重点等进行描述和分析并提供完整的解决方案，评委根据其方案描述和分析清晰准确、方案科学合理且可操作性比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（需充分了解本项目环卫现状，未提供相关说明的此项不得分） （2）组织架构：组织机构设置完整、结构合理，职能明确、分工合理，管理人员配备合理,工作机制能有效运行，岗位职责齐全、清晰，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （3）现有人员接收及人员培训方案：根据本项目制定完善和科学合理的人员接收方案，针对现有人员制定科学合理的培训方案，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （4）人员配置方案：环卫作业人员配置方案，包括人员组织形式、人员配置情况、工具配置情况、应急保障人员配置情况、人员管理措施、人员待遇、岗位职责等，方案科学合理，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （5）道路扫保方案：包含主次干道、辅道、人行道、地下通道、街巷路、公共绿地、道路绿化带、公共场所等地点，扫保方案科学合理、 范围全面、切实可行，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （6）设施清洗方案：包含果皮箱、垃圾箱等环卫设施清洗等，清洗方案覆盖范围全面、考虑项目区域特点，切实可行，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （7）劳务纠纷等群体性事件维稳应急预案，评委根据方案科学合理完整程度且是否利于项目实施比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （8）冬季除雪方案：冬季除运雪、铲冰、冬雪消纳场所管理方案切实可行，能够按照要求保质保量完成任务，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （9）应急保障：特殊情况环卫保障措施及应急预案（如暴雨、风沙扬尘等灾害性天气保障，创城、迎检、重大节日及招标人要求承担的临时 接管等其他应急任务）切实可行、科学合理，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （10）进场接管及初始作业方案：针对本项目的进场接管方案合理、可行，能够确保项目有序、平稳交接、保证初始作业顺利开展，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （11）质量控制措施：质量控制保障方案科学合理，质量目标明确、层级清晰、质量 考核体系健全，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （12）安全文明措施：安全文明作业措施周全可靠，制度完善、安全设施齐全，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.9分，一般得3.8分。（未提供相关说明的此项不得分） （13）绿化养护技术方案：包括养护计划、植物养护、景观树造型、设施维护、病虫害防治、树木修剪、抗旱排涝、安全作业、绿地保洁、草花种植等。评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.9分，一般得3.8分；（未提供相关说明的此项不得分） |

五、合同主要条款

招标单位（全称）：    建湖县欣盛建设投资有限公司      （以下简称甲方）

中标单位（全称）：                                        （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）进行招标项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1.中标价即为合同价。

2.甲方或者代理机构应当按照合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、承包期限

服务期限：两年（合同一年一签，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标）。

本合同第一年期满后，汇总计算承包人合同期的全部综合考核得分的算术平均值A（精确到小数点后两位，第三位四舍五入），A≥90.00分，本合同自动续签1年，不再另立合同；A＜75.00分，本期合同服务期满后自动取消，不再续签。期满前两个月，双方亦可提前提出，协商解除第二年合同。

三、安全责任

1.乙方在所有保洁、垃圾收集、运输、绿化养护等作业过程中涉及的所有安全责任自负。所有的车辆（乙方作业车辆等）、人员事故均由乙方承担并处理，与甲方无关。乙方必须与职工签定安全责任书，如出现安全事故，责任由乙方（承担）处理，与甲方无关。乙方需做好作业后车辆的管控和使用工作，按规定文明使用，不得另作他用；未按规定使用造成事故或恶劣影响的，甲方除按考核办法执行外，有权提前解除合同，没收履约保证金，追究中标方责任。

2.项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

3.中标人必须为除缴纳社保人员以外所有工作人员（包含环卫保洁、垃圾收集、运输、绿化养护等所有服务于本项目的人员）购买意外保险，每人理赔金额不少于100万元（人民币）。

四、履约保证金

中标单位在签订合同时，须向招标人缴纳中标单年服务费的5%的履约保证金，于合同履行期满后退还（如服务单位考核合格后自动续签合同，履约保证金退还日期按服务期限相应顺延）。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给招标人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的供应商（须在签订合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向招标人缴纳中标单年服务费的2.5%的履约保证金。

履约保证金形式：供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

本项目履约保证金在服务期限结束后15日内退还，乙方向甲方提交履约保证金退还申请经甲方同意后退还履约保证金。乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对甲方的损失承担赔偿责任。甲方逾期退还履约保证金的，应当对乙方的损失承担赔偿责任。

五、设备及其他要求

1、乙方在合同签订后7日历天内，将中标时约定为本项目配备的所有设备（具体见下表）运至项目现场，如不能提供，视为提供虚假材料谋取中标成交资格，将被列入不良行为记录名单，并承担甲方由此产生的一切损失。

| 车辆、船只及设备设施配备表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（车辆）名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 洗扫车 | 2辆 | 总质量不小于10吨 |
| 2 | 高压冲洗车（带雾炮） | 1辆 | 总质量不小于15吨 |
| 3 | 小型电动冲洗车 | 2辆 | 电动 |
| 4 | 后装压缩车 | 2辆 | 总质量不小于7吨 |
| 5 | 勾臂车（燃油） | 8辆 | 总质量不小于2.5吨 |
| 6 | 塑料垃圾箱勾臂车（电动） | 9辆 |  |
| 7 | 自动化保洁船 | 1条 |  |
| 8 | 巡回机动保洁船 | 15条 |  |
| 9 | 深度清洁车 | 1辆 | 总质量不小于12吨 |

2、乙方对公司录用人员工资基数，不低于建湖县最低劳动保障工资标准，不低于县环卫处及县城管执法大队同等岗位人员工资标准，两者取其高；按规定缴纳社会保险；福利待遇同等参照县环卫处现有水平，该费用在综合报价中考虑，不再另外结算。

3、乙方需优先录用现有一线环卫人员和原城管队员，根据现有工作量，自行拟定接收、分配、培训任务，项目组总人数原则上不得少于202 人；

城管人员配备要求：

| 区域 | 路段 | 起止点 | 配备人数 | 配备要求和主要工作职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（中队长） |  |  | 1人 | 负责市容环境管理服务的各项工作。 |
| 段组长 |  |  | 2人 | 负责日常调休及重难点区域增援 |
| 队员 |  |  | 6人 | 主要负责各具体路段市容秩序管理和劝导服务工作。 |
| 总计 |  |  | 9人 | 注：招标人保留对以上具体配点适当调整的权利 |

乙方需综合考虑人员聘用事项及矛盾处理，所引起的矛盾由乙方自行协调处理，与甲方无关。（环卫人员年龄要求：男性，不大于68周岁，女性，不大于65周岁；河道打捞保洁人员年龄要求：男性，不大于65周岁；城管人员及项目管理人员年龄要求：男性，不大于60周岁，女性，不大于50周岁，具体以发包方实际要求为准。）

六、结算方式及期限

1、结付程序：乙方按本合同内容地履行服务义务后，在乙方按时发放保洁人员工资的前提下，甲方应于每月10日前（如遇法定节假日顺延）凭考核评分、发票办理服务费用结算手续，支付上月乙方服务费。

2、结付方式及期限：

本合同第一条约定的合同标的按月拨付,当月服务费经甲方考核出具考核结果进行结算，于次月由甲方直接拨付至乙方账户。每月付款金额=合同标的/24月-当月应扣除的服务费。

3、服务费用支付（按月结算）（环卫、绿化养护部分均按此方式支付服务费用）：

根据月考评总分，按照区间定率累进法计算环卫市场化作业服务费：90分为合格分，得分≥90分，全额拨付当月服务费；85分≤考核得分＜90分的，于90分每低1分从月度作业服务费中扣除0.5%；80分≤考核得分＜85分的，于85分每低1分从月度作业服务费中扣除1%；75分≤考核得分＜80分的，于80分每低1分从月度作业服务费中扣除2%；考核得分＜75分的，于75分每低1分从月度作业服务费中扣除4%。

例：假设中标月服务费为15万元，某月得分74分。则：

实付服务费=150000-5*150000*0.005-5*150000*0.01-5*150000*0.02-1*150000*0.04

=150000-3750-7500-15000-6000

=117750元

上述计算公式为示例。

对全年累计三个月或连续二个月考核得分低于75分（不含75分），甲方有权直接解除合同，造成的一切经济损失均由乙方承担，并且履约保证金不予退还。

七、违约责任：

1、合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、甲方违约责任

甲方违反合同约定，造成乙方经济损失的，甲方应承担相关损失。甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的1%支付违约金，违约金上限为合同总价的10%。甲方逾期付款的，乙方享有抗辩权，并可中止履行本协议。甲方逾期付款超过30日内，乙方有权解除合同。

3、乙方违约责任

（1）乙方须在合同规定时间内将中标时约定为本项目配备的所有设备运至项目现场，如有违反，甲方有权解除本合同。

（2）本项目现场管理人员必须为乙方投标时投标文件所体现的人员参加现场管理，如有违反，甲方有权解除本合同。

（3）乙方因各种原因未按照合同规定要求完成服务，责任由乙方承担，严格按照考核要求计分，得分与服务费用的支付挂钩。

八、不可抗力事件处理

1、甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

2、不可抗力事件持续超过15日，任一方均有权解除本合同。

九、争议的解决：

本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十、合同生效及其它约定事项

1.合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。

2.招标文件和投标文件中被招标方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

3.为确保落实责任制度及增加本县纳税，乙方须在项目服务期内在本地开票，予以本项目结算及纳税。

4.本合同未注明事项，标书中有规定的，按标书中的规定处理，没有规定的，按照国家的有关规定处理。

5.本合同一式捌份，合同双方各叁份，代理贰份。

十一、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定：                                    后生效。

甲方：(公章)                          乙方：(公章)

住      所：                          住      所：

法定代表人：                          法定代表人：

开 户银 行：                          开 户银 行：

账      号：                          账      号：

- 投标文件及格式

（一）开标一览表

致：建湖县欣盛建设投资有限公司

- 根据建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）的招标文件，我单位经市场考察和研究上述项目招标文件的投标须知、相关标准及要求和其他有关文件后，按招标文件规定的各项要求，我方愿以总价为（大写）          元，（小写）¥：          元的投标报价完成本项目所有服务，按招标要求实施此项目。

2、服务期限：两年；我方接受采用一年一签模式签订合同，经招标人考核合格后方可续签下一年服务合同，否则招标人有权终止合同，重新组织招标。

3、一旦我方中标，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务, 保证按期、按质履行合同，完成保洁综合服务的全部工作。

4、我方保证所供服务达到招标文件规定的标准及要求。

5、我方承诺环卫作业过程中涉及的所有安全责任自负。

6、我方接受招标文件中的服务价款支付条件和招标文件中规定得各项要求。

7、我方承诺优先录用现有一线环卫人员、原绿化养护人员和原城管队员，根据现有工作量，自行拟定接收、分配、培训任务，项目组总人数不得少于202人；其中缴纳社保人员不低于49人；我方综合考虑人员聘用事项及矛盾处理，所引起的矛盾由我方自行协调处理，与招标人无关。

8、我方承诺在签订合同时，向招标人交纳中标单年服务费的5%的履约保证金,于合同履行期满后退还。（如服务单位考核合格后续签合同，退还日期相应顺延）（如被评定为AA级及以上的供应商，须在签订合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实；招标人降低履约保证金比例为中标价的2.5%）。

9、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受招标人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

10、你方的中标通知书和招标文件将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人/单位负责人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（二）无重大违法记录声明函

招标人：建湖县欣盛建设投资有限公司

我单位                    （供应商名称）郑重声明：参加政府招标活动前3年内在经营活动中     (在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。（说明：所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标单位：(盖章)

法定代表人/单位负责人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（三）法定代表人/单位负责人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           联系电话：              身份证号：

系                   (投标单位名称)的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（四）法定代表人/单位负责人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人/单位负责人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人联系电话（手机号）：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人/单位负责人（印章或签字）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（五）供应商登记表

年   月   日

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  | 邮 编 |  |
| 法人代表 |  | 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 联系 人 |  | 职 务 |  | 所在部门 |  |
| 营业面积 |  | 在册员工 | 名 | 技术人员 | 名 |
| 联系电话 |  |  | 传 真 |  |  |
| 手 机 号 |  |  | 网 址 |  |  |
| 供应商品 范 围 |  |  |  |  |  |
| 企业概况 |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |

（六）中小企业声明函（服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加            （招标人）的         （项目名称）招投标活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）   ，属于             （招标文件中明确的所属行业）   ；承接企业为        （企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为        万元1，属于          （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

供应商如不提供此声明函或不提供证明材料的，投标报价将不做相应扣除。

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（七）残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的招标文件编号为______的       项目招投标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府招投标活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（¥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

授权代表亲笔签名：

日 期：________年____月____日

（八）公共资源交易投标信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

六、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人/单位负责人签名或盖章：

投标人（盖章）：

年    月   日

## （九）建湖县招投标事前信用承诺书

为营造我县公开、公平、公正、诚实守信的招投标交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及招投标活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于招投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时更新维护建湖县政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护招投标交易的良好秩序，与参与本次招投标活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人/单位负责人签名或盖章：

单位名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

(十) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

我方郑重声明：我方具备履行本项合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项合同我方具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

供应商名称（公章）：

### 日期：______年    月    日

（十一）清单报价表

招标人：建湖县欣盛建设投资有限公司

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证服务质量。

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 服务期 | 单年服务费 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）-绿化养护部分 | 详见招标文件 第三章 | 两年 |  |  |
| 2 | 建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）-环卫部分 （除绿化养护以外的其他所有服务内容） | 详见招标文件 第三章 | 两年 |  |  |
| 3 | 合 计 | 大写： 小写：¥： |  |  |  |

注1.投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括项目实施过程中涉及的人工工资、材料费、机械费、运输费、所有涉及的保险费用、管理费、各种规费及税金、招标代理费、招标综合服务费、不可预见费等所有费用。对投标人认为没有考虑到的费用项目招标单位将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2.本项目预算总价为1600万元/两年【其中建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）-绿化养护部分两年预算价410万元，建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）-环卫部分（除绿化养护以外的其他所有服务内容）两年预算价1190万元】，投标报价高于本项目预算总价或分项预算价的都作无效标论处。

3.各投标人必须使用本报价表且须逐格填写，除规定法定代表人或委托代理人签字处手写外，其余内容均要采用电脑打印，否则按无效标处理。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人/单位负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

分项报价表

项目名称：建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）

| 序号 | 项 目 | 计算公式 | 人数 | 合计（元)/年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务人员工资及社会保险 |  |  |  | 备注栏内要求必须完全响应否则作无效标书处理。 |
| 1 | 人员工资 | 月工资×12月×人数 | 202 |  | 所有人员工资不得低于建湖县最低标准（1840元/人/月）。 |
| 2 | 社会保险 | 每月社保缴纳金额×12月×人数 | 49 |  | 社保（企业部分）不得低于1118.75元/人每月，否则作无效标书处理。 |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 二 | 综合管理等费用 |  |  |  |  |
| 1 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 2 | ..... |  |  |  |  |
|  | 小 计 |  |  |  |  |
| 三 | 企业管理费及利润 |  |  |  |  |
| 四 | 税 金 | 6% |  |  | 按第一至三项费用之和的6%计算报价 |
| 五 | 每年投标总价（元） |  |  |  | 按上述第一项至第四大项费用之和取 |
|  | 投标总价（元）/二年 |  |  |  | 按上述第五项每年的投标总价乘以二的积取 |

注：1.上表须按照不低于建湖县最低工资、社保最低缴纳标准，如行政主管部门出台新政策，以行政主管部门规定为准。此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2.投标报价不得高于预算总价。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年    月   日

（十二）服务要求响应表

| 序号 | 服务名称 | 招标要求的服务承诺 | 投标的服务承诺 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |

注：1、投标人对招标文件第三章第四条服务保障和相关承诺要求逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人须把所投服务等情况根据招标文件要求、偏离情况逐条进行描述，不响应或部分响应作无效标处理。

2、投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府招投标活动。

法定代表人/单位负责人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十三）技术要求响应表

| 序号 | 技术要求 | 招标文件 技术要求 | 投标技术指标 （不得完全复制且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据招标文件第三章第三条服务相关技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，投标人按照投标服务及产品的性能指标填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标产品技术响应说明；未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应扣分处理；

2.投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的,将被列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人/单位负责人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（十四）服务技术方案

(投标人根据评标细则中的相关要求自行编制，格式自制)

（十五）缴纳社会保险承诺函

招标人：建湖县欣盛建设投资有限公司

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）的投标。我单位承诺如我公司中标，将为拟投入本项目的项目组成员（缴纳社保人员不低于49人，我单位综合考虑人员聘用事项及矛盾处理，所引起的矛盾由我单位自行协调处理，与招标人无关。）在服务期内足额缴纳社会保险；为除缴纳社保人员以外所有工作人员购买意外保险，每人理赔金额不少于100万元（人民币）。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人/单位负责人或委托代理人：(盖章或签字)

日   期：     年     月    日

本单位缴纳社会保险承诺函（如有）

招标人：建湖县欣盛建设投资有限公司

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖县建阳镇城市管家服务项目（二次）的投标。我单位承诺已为  （人员姓名） 足额缴纳社会保险。如违反上述承诺，可视为我单位存在弄虚作假行为，我单位自愿放弃中标资格，并接受你方及行业主管部门的相关处罚。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（十六）评分对照表

| 序号 | 评分因素 |  |  | 满分分值 | 评审标准 | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （12分） | 综合实力 | 体系认证 | 3 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO8001职业健康安全管理体系认证，有一项得1分，最高得3分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； 此项最高得3分，须提供相应证书原件或彩色复印件扫描件，不提供不得分。 |  |
|  |  |  | 业绩合同 | 6 | 投标单位自2020年1月1日以来承接过类似项目业绩，每提供一个得3分，最高得6分； 注：同一项目续签的业绩不可重复得分，须提供中标通知书、合同原件（或彩色复印件）扫描件，不提供不得分。上述类似业绩是指与本项目采购需求服务内容相关的业绩。需列出业绩清单（项目名称、业主单位及联系方式）以供核实。 |  |
|  |  |  | 对接能力 | 3 | 垃圾处理终端垃圾接收事宜由中标单位负责联系对接，投标单位自行携带车辆前去终端单位验车，是否符合进场要求，为确保采购单位垃圾能够被垃圾处理终端接收，须承诺在该项目中标公示上网之日起三个工作日内提供具有处置资质的终端单位出具的符合进场要求相关证明材料原件（或彩色复印件）扫描件。提供承诺的得3分，不提供不得分。注：如不提供或未按时提供，将被视为在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交，列入不良行为记录名单，提供时需列出（终端单位营业执照、终端单位联系人及联系电话）以供核实。 |  |
| 2 | 人员实力（2分） | 人员实力 |  | 2 | 拟派项目组成员中配备专业绿化人员，具有行政主管部门颁发的园林绿化类中级及以上职称证书的得2分； 注：提供人员相关证书原件（或彩色复印件）扫描件及在本单位已缴纳社会保险承诺函原件扫描件（社会保险承诺函格式详细参考附件）【如职称证书不能体现专业的，需同时提供园林绿化类大专及以上毕业证书，以毕业证书所学专业为准】未提供或未按要求提供不得分。 |  |
| 3 | 技术符合性（24分） | 技术指标 的符合性 |  | 24 | 根据各投标人对本次招标文件第三章第三条服务相关技术要求部分响应情况进行评定。投标人的所有服务相关技术要求满足招标要求的得满分24分；出现负偏离有一项扣2分，所有技术参数如出现6项及以上负偏离的本项不得分。 注：技术参数以提供的技术要求响应表加盖投标单位公章为准；技术参数中每一小条为一项。 |  |
| 4 | 服务技术方案 （52分） | 服务技术方案 |  | 52 | 评标委员会对投标人的标书中服务方案进行评审，服务方案一般必须具备如下内容（但不限于）： （1）项目现状分析：针对本项目的性质特点对作业范围和现场作业的难点、重点等进行描述和分析并提供完整的解决方案，评委根据其方案描述和分析清晰准确、方案科学合理且可操作性比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（需充分了解本项目环卫现状，未提供相关说明的此项不得分） （2）组织架构：组织机构设置完整、结构合理，职能明确、分工合理，管理人员配备合理,工作机制能有效运行，岗位职责齐全、清晰，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （3）现有人员接收及人员培训方案：根据本项目制定完善和科学合理的人员接收方案，针对现有人员制定科学合理的培训方案，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （4）人员配置方案：环卫作业人员配置方案，包括人员组织形式、人员配置情况、工具配置情况、应急保障人员配置情况、人员管理措施、人员待遇、岗位职责等，方案科学合理，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （5）道路扫保方案：包含主次干道、辅道、人行道、地下通道、街巷路、公共绿地、道路绿化带、公共场所等地点，扫保方案科学合理、 范围全面、切实可行，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （6）设施清洗方案：包含果皮箱、垃圾箱等环卫设施清洗等，清洗方案覆盖范围全面、考虑项目区域特点，切实可行，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （7）劳务纠纷等群体性事件维稳应急预案，评委根据方案科学合理完整程度且是否利于项目实施比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （8）冬季除雪方案：冬季除运雪、铲冰、冬雪消纳场所管理方案切实可行，能够按照要求保质保量完成任务，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （9）应急保障：特殊情况环卫保障措施及应急预案（如暴雨、风沙扬尘等灾害性天气保障，创城、迎检、重大节日及招标人要求承担的临时 接管等其他应急任务）切实可行、科学合理，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （10）进场接管及初始作业方案：针对本项目的进场接管方案合理、可行，能够确保项目有序、平稳交接、保证初始作业顺利开展，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （11）质量控制措施：质量控制保障方案科学合理，质量目标明确、层级清晰、质量 考核体系健全，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.8分，一般得3.6分；（未提供相关说明的此项不得分） （12）安全文明措施：安全文明作业措施周全可靠，制度完善、安全设施齐全，评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.9分，一般得3.8分。（未提供相关说明的此项不得分） （13）绿化养护技术方案：包括养护计划、植物养护、景观树造型、设施维护、病虫害防治、树木修剪、抗旱排涝、安全作业、绿地保洁、草花种植等。评委根据方案合理程度比较优秀得4.0分，良好得3.9分，一般得3.8分；（未提供相关说明的此项不得分） |  |

注：此表须放在首页